南雄市发电

发电单位  南雄市人民政府办公室         签批盖章 焦晓松

等级 平急·明电                   雄府明电〔2018〕60号

南雄市人民政府办公室关于印发《南雄市

县级以上饮用水源保护区存在问题

整改工作方案》的通知

各镇人民政府、雄州街道办事处,市直有关单位：

为贯彻落实国家和省、市对集中式饮用水源保护区的有关整改要求，我市制定了《南雄市县级以上饮用水源保护区存在问题整改工作方案》，现印发给你们，请各部门按照职能分工，认真贯彻实施。

南雄市人民政府办公室

2018年5月9日

南雄市县级以上饮用水源保护区

存在问题整改工作方案

为贯彻落实国家和省、市对集中式饮用水源保护区的有关整改要求，依法履行南雄市人民政府管理饮用水源的主体责任，根据《南雄市贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见县级以上饮用水源保护区违法项目专项整改方案》和全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动视频会议精神，落实问题整改，制定本工作方案。

一、整改目标

以保护好饮用水源安全为目的，严格贯彻落实中央环保督察反馈问题整改工作要求，加强和规范饮用水水源监督管理，通过对饮用水源保护地内违法项目进行全面排查、清理、整治，消除环境安全隐患，保障饮用水安全。

二、整改任务

严格按照《广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案》和全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动视频会议确定的整改目标和时间要求，全面部署，立行立改，不折不扣落实责任。其中，对2008年6月1日后建成的位于一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目，于2018年6月底前全部依法拆除或者关闭；对2008年6月1日前建成的位于一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目，于2017年底前制定清理方案，2019年年底前完成依法拆除或关闭。

三、整改措施

（一）开展饮用水源保护区规范化建设

对现有饮用水源保护区开展调整工作，按照《水污染防治法》及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》科学合理的划分保护区范围，设立保护区界标和警示牌，制作保护区矢量边界信息，完善饮用水源防护设施建设。同时，加强饮用水源地水质监测，按照地表水、地下水监测技术规范要求，定期开展饮用水水源地水质抽样监测工作，必要时增加监测频次，确保水质达标率为100%。（责任单位：环保局、水务局、主田镇）

（二）开展现有水电站专项整治

对现有电站加强管理和控制，妥善处理处置发电工作人员产生的生活垃圾和生活污水，严格管理和控制废机油去向，编制现有电站环境风险应急预案，建设事故应急池，确保不出现任何环境风险事故，保证水质安全。制定瀑布水库安全生态流量调配方案，明确瀑布水库最低生态水位，一级电站安装生态流量在线设施，保护下游的生态用水量安全。（责任单位：水务局、主田镇）

（三）开展农村人居环境综合整治

开展饮用水源保护区农村人居环境综合整治，制定饮用水源保护区农村人居环境综合整治实施方案，加快推进生活垃圾和污水处理基础设施建设，建立健全农村生活污水和生活垃圾治理长效管理机制，避免村民生产生活活动对水源造成污染。（责任单位：市委农办、住建局、环保局、农业局、雄州街道、主田镇）

（四）开展违法项目清理工作

在做好当前工作的同时，应未雨绸缪，一旦调整后的水源保护区方案批复通过后，立即按要求开展排查清理工作。按照专项行动时间节点要求和《水污染防治法》，对一级保护区内排污口、与供水设施和保护水源无关的建设项目、网箱养殖等违法活动，二级保护区内的排放污染物的建设项目和未采取措施防止污染饮用水水体的网箱养殖、旅游等活动，依法进行拆除或关闭。（责任单位：水务局、住建局、国土局、环保局、主田镇、全安镇）

四、工作要求

（一）提高认识，落实责任

各职能部门要高度重视饮用水源地保护区存在问题整改工作，坚持以问题导向，切实落实整改工作主体责任。在开展整改工作过程中加大宣传力度，做到文明执法、疏堵结合，确保整治工作顺利进行。

（二）切实加强台帐管理和进展汇报

建立管理台账，各职能部门要建立“饮用水源保护区违法违规问题管理台账”，实行“整改销号”管理，不留任何死角和盲区，做到整改一个、验收一个、销号一个。及时汇总整改工作进展，分析存在问题，按时汇报整改工作进展、存在问题和下一步整改工作计划。每月18号前将相关进展情况报环保局汇总（邮箱：nxhjjcfj@163.com）。

（三）加强巡查，防止反复

相关部门要建立健全饮用水源保护区日常巡查机制，明确监管责任人，强化日常巡查，加大执法力度，严防已清理违法项目反弹，严禁新增违法违规建设项目和建筑。由市水务局加强对瀑布水库的管理；由主田镇政府按照属地管理原则，加强对饮用水源保护区的巡查，禁止新建任何违法项目。严禁游泳、野炊、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

附件： 瀑布水库饮用水源一级保护区存在问题整改明细表

| 问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型（一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南雄市 | 瀑布水库 | 一级 | 其他问题 | 广东韶能集团股份有限公司南雄雄州水电分公司瀑布电站一站，1972年建设 | 完善管理措施，开展整治工作。 | 2019年年底前 | 主田镇 |
| 2 | 南雄市 | 瀑布水库 | 一级 | 其他问题 | 广东韶能集团股份有限公司南雄雄州水电分公司瀑布电站二站，1975年建设 | 完善管理措施，开展整治工作。 | 2019年年底前 | 主田镇 |
| 3 | 南雄市 | 瀑布水库 | 一级 | 其他问题 | 水务局瀑布灌区水电站，1995建设 | 完善管理措施，开展整治工作。 | 2019年年底前 | 水务局 |
| 4 | 南雄市 | 瀑布水库 | 一级 | 交通穿越 | 339县道，1996年建设 | 调整饮用水源地保护区范围 | 2019年年底前 | 环保局 |
| 5 | 南雄市 | 瀑布水库 | 一级 | 生活面源污染 | 行政村主田村，大坝村。 | 1、完善管理措施，开展整治工作。生活垃圾由北控集团清运后集中处置，生活污水已纳入农村环境整治计划，并在开展相关工作。2、调整饮用水源地保护区范围 | 2019年年底前 | 市委农办、主田镇 |
| 6 | 南雄市 | 瀑布水库 | 一级 | 其他问题 | 1998年《关于韶关市生活饮用水地表水源保护区划分方案的批复》划定的保护区范围与现实保护形势不配套。瀑布水库供水水渠已经四面硬化，供水的保护形势已发生了根本改变，仅将水库水面划为一级保护区，对水库陆域集雨区没有划分保护区，不能满足瀑布水库的保护要求，且水源单一。 | 科学调整保护区范围，增加苍石水库作为应急备用水源地，并划定保护区。 | 2018年6月前 | 环保局 |

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh31LiDwKiDvLC=sUiftLR3vKiHxMh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrvLyTzQiEELhz3NSbxKSP4MSfsPiEDPxz0Lyf0MCkDMSkELiA8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOiXvtrWDy8CaxsCHx7Ow0e53qqCrtZuJzqmXz8qSnadhnaaDy8CaxsCO1Kx1zsSIy8K6z7OKqsRzzqt7sqFit5SG9KSl0MqNxryhus+L4cW60r52uaB3nad0wL1n0pn7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6Dy8CaxsCHx7Ow0e53qqCrtZuJziPwKl0sOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOrSOzMuJzLiKv+GU+qhtrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6Dy8CaxsCHx7Ow0e53qqCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2Li=xLCDyLCTvMyHyMSf1OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSfsLCTsLSbfHCD2NiH2NiDzHB=nxqF74MRzvKSW0MOZra501Bj7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNR31Mh3yLx3wMCb7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiTvKScBKSkDKSMCKSL4KSXzOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiDvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLS=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkDb0QCPzE3bVcAczkBPVcITDI2PTMIPlMEQTEEPTEAPTgiUkURSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2cHZFMNSUQUcz8DQWoMUEk2STQAc0cnXz4MZjE2SkQALj0TVWcMQDE2U1oCPlcDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcgVCkrQmoXYzk3REQAXjImSkYBPV8kQjYNVFwyTlUAZyX1XjIFaE=wMlMUbCURXjY0Zz0QNGcDTUkDUkEQSDgmVkMGQjYIZiQqdDgTPVIBYz4VPjEMYTYFSkgrb0IkPVr1MlIBQlwPLSYiUW=0TlIFcVsMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTL4YyAvZzLzdDQsXkP0XSf0dUMtT1HyX0M0MlwuLWYIQBrwXmP4cyEvQF0HYCENVTo5Y2fzUyMAQTQuQmIlP1wNTWcPTkYkbiMzXigvbVghVEAKSToBUUYpZEYEPiUKQzjyTycjZEMWQj0OcTsgNGDyZyj4ZzsxSlMXYWQtMyP2RWIoUEMnMhsUdGI2YDfzPlYMcV3uRVYuaDH2QlQ5clERQDwYQ0gPLzw3TkEIQDEQPTIuMDcFSTkGPz0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRFQDP0IDLzYYbyYyPjgSUDgyRFwAUGcFQkIGSTHvQzDwUVQDY0EWPjITMikEQmAvM1oqTWImYVwNTyYOYTL2TVkhZj8TPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2QjEYQjsrVTwBcz0EP2gMRj0DPSIOUEjxSWomdj0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoIcz0pPWgMdjDwSTQidT05USQNZjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzImTTINR1EWJ2UQQicVamotP14NLzf3YCQXaVoxbWUKX2ACTlsQRCIqR1gWU0TxPSAGamckbWn3TzYrPWY2M2oPYzzxaEnzVCgrUTI3YWcTZFUwcl4WYiYgYzEoPlrvY1gXcVs5dUMEakYQcl0mTEkOZDsEQ0A2J2=xLVcwbyQIRkcZSkn3YGT1NTg5Qz0GdV02MB81TzDzTEEWUWQ4MVMYLyIqNFMwdCgRcT0QQzD8OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFNFcYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTXzdjMCPlP3PzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzD0Vl0ZaEksQSIOQEU4SUQnZT4DSSAMQ0E5VkQJZj0pVSMZQzk3VWoQcz4wPzMAM0U2Y1cOdD0IRTQGbTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQmcQTTEQPTEAPVQ3UkIEczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2Y1cEZz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUIyczcQVTQVTUEIRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTcidDc5PUoBYz4VPjEiYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEkYzIuPTb3PVQTQSkMQGMGPSEUQTMnMCAAQVMATjEBQDEEQTEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQjgMQUUGPSEUQTM3MBsAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gUUDIPPlcNUjIASVUSPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDEkQmbvdD4TPSQMUD03SloAcz0DPlEFcyA4STQALT0DVWgNZjE2STQBXT0IQzEMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIvYiIUVD4kPVoEYD0BbzcALUUEP1fzUUTwYUc3QiQCUGIvbzUWUR8XbGgSalwFb0b1TWgDdjENPlcNUjIAb1UBaDkYUUUoTFkTQVQMPmMGPSEUQTE3MEUULVUWdDXzP0QxbGMEU0TuVGA3T14rQmMWMkE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPTvxQEMsTTwpQT8ZcEArbmotRjsjRmYjdDr2bUcpUygmTCcVcSLyQEcqS0kjL0TwY14OQDgnXlMATT8mU2P3R0TwQDD4QkX1clTwcmksbTYzXyguc1sFTkcOQkUQRFsuVVojSGPxQjoYUWb1MGAxdWIkUCLxTWEyLWgjMiIlcloyZWUJSjsHbiUTQ2YBLFYmQig4MlX3ZBsoUTgyUiMONWAESWQmVlLuX2YFQjEmSTIAPTcpY0kUc1cYRWcHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUYCAMRjUPX0YodmE2QVQJSVU2YUUBTDEUUjUYczgQVTQVTiAOPjIYQTYPbiAQU10tcT8RP2UBMkTwSF70MDwzPzo0SSUMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAUTImUWEVY2MHPWcQSDU2Z2cMQEj0SloYdj8DSWcHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDU5STQUcz45RWoNUFbxSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDcBPTTvbGAhMiUAVGQWYj8iR1LyX1Y3L1gkXT80bSQvdVsJQ0IAYlEQbTYZVkQYQEEgYjH1bkA3RUcUPx8DcjzqPWogUl4nYmkVTTgFMzIOQiYwJ1QZK2AwPTMIQ0QSPzYkMkQPRjkSYEYCJ1EANVb1QV8QVR8DMl4hUzMwdlcmaEoqLV43LicxLFYMVWchR1IDZhr4RTQmNTIZTyMLaGgpYlETdGkxRGgGMGgAVT0YRTHzUDMCPVPvPzEQQWcmYzT0STkIPjoDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoEXj0BZzcALUUEPzHzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBaj0Rb2cGTUkDUkEQRDgnRTERczHwPTcEPVImPl4ARF8AXTEBcjEHUWgPUDD2PlcNUjIAa1UNPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gRdjIFPlcNUjIAb1UPYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUjU2UGcYQEYQTTQHZ1cATmcBQTEESTEQTTEmPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFsCQGciPTEoPUgBPjEBPTEAPTHyQkYEUDEJPlcUbjQmSTMGY0UASTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEBRTcAVVU5dT8QYWPqRz0GYCIrNUM5VkoWPlwkZGgKMloQNSkONVsHVFsHdUQHLV8AaiAKdWowcGM2VkIEdiIpY1TqUjEBNTozaUE3akAMdiPzZxsxb0MwczzvPTMGK0gYdFY4a1ghdTQuSiMQXhsKZUcQYFomTTMrSGUXSWQXS0UqZlUkSiAPYDg5MjMQMDEJZ1ssM14zZTDqLTwPRmXzcWUwNEcKZycxQCkHLGXzOSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvLyX7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiDtLB3xLiX7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4AUhsWSyLxVGMkcSQZNST2RT0COTwsZ144ND4SX1EQMlgFckkPYFI2Q2IvcGfuRyAUYloTLTgJaDQ5PlcuQVkwTjzwYCH0U1QFXkTqTzD2XzEAM2EwbWEwbUP2bWEhMmEwNCAwbUowbWEAM2EZbWEwVkP2bUohMmEZNCAwVkowbUoAM1j3bWEoNEP2ZSghMlj3NCAoNEowZSgAMzUhbWEEXkP2QVIhMjUhNCAEXkowQVIAM18TbWEuUEP2a0QhMl8TNCAuUEowa0QAM18AbWEuPUP2azEhMl8ANCAuPUowazEAVkQwbV8TbUQZUGEhX0QwNGgTbUouUGEAVkQZbV8TVkQZUEohX0QZNGgTVkouUEoAVln3bV8pNEQZZighX1n3NGgpNEouZigAVlYhbV8lXkQZYlIhX1YhNGglXkouYlIAVkUTbV8UUEQZUUQhX0UTNGgUUEouUUQAVkUAbV8UPUQZUTEhX0UANGgUPUouUTEAYWcwbWo2bUQkc2EhNGcwNGI2bUo5c2EAYWcZbWo2VkQkc0ohNGcZNGI2Vko5c0oAYVH3bWohNEQkXighNFH3NGIhNEo5XigAYVQhbWojXkQkYFIhNFQhNGIjXko5YFIAYUATbWoPUEQkTEQhNEATNGIPUEo5TEQAYUAAbWoPPUQkTDEhNEAANGIPPUo5TDEALkMwbToSbUPxT2EhZ0MwNFISbUoJT2EALkMZbToSVkPxT0ohZ0MZNFISVkoJT0oALj33bToNNEPxSighZz33NFINNEoJSigALighbTn3XkPxNFIhZyghNFH3XkoJNFIALmkTbTo4UEPxdUQhZ2kTNFI4UEoJdUQALmkAbTo4PUPxdTEhZ2kANFI4PUoJdTEAUycwbUP2bUQWM2EhOScwNEj2bUoTM2EAUycZbUP2VkQWM0ohOScZNEj2VkoTM0oAUyT3bUP0NEQWMSghOST3NEj0NEoTMSgAUykhbUP4XkQWNVIhOSkhNEj4XkoTNVIAU0oTbUQZUEQWVkQhOUoTNEkZUEoTVkQAU0oAbUQZPUQWVjEhOUoANEkZPUoTVjEAPUcwbUUWbUQAU2EhRUcwNFgWbUoUU2EAPUcZbUUWVkQAU0ohRUcZNFgWVkoUU0oAPRr3bUTqNEQAJyghRRr3NFfqNEoUJygAPUYhbUUVXkQAUlIhRUYhNFgVXkoUUlIAPTETbUUAUEQAPUQhRTETNFgAUEoUPUQAPTEAbUUAPUQAPTEhRTEANFgAPUoUPTEAM2EwbUUAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPRsXdkYASzEANVgAMDEAPTEAJ0MAYWgAPTEYbTEAS2MXS2YUQ0nxUxsVVmAtVmYUQ1L0VD7qNWU2S0kMQGkOU0cYYVspVkkMUTw4VCMpR2UXS1IpYUoCMEgYYETxViIpblMKaiQjaTsWLlIpbmgJTxr8L1sqPVITbl8oMkfxT2YXS2ALdWgvMjMkVhryaW=wbFz0UiUxajosS1IHbFQCdS0kQW=zalInUR8qZCIqTDsMVFQLSjcLU1sENSUgVkYTcVM1SiTuLDI5MUYAcFEJLyUERmYSSWIrPlEBY1f4c1krUlgDcF8oUFf4SD4FTEArX1LxR1glLVbyXUT8VlMhaF3qXmESJ0Q5YVH8LlIOKzIzZ0X8X18pbWcLXzIuL2crblQiMSUORlwkYToBQFfxdiQLM0MXSzgLQVgYMR8CLjslQ2QNQTkYSjzzRGYWZ2oMZVshc2U5Sy0wMloiTTwmX2MHbkb2PlcsK1wScEYyXV4waFkBSy=3Z2omM0YOLSz2SEkxdlQiaSMBVWkGLGAsdl70YiL1MF8oMlkkYjPqVlEUYTfqKzoHXl44VEkYX14CMjYyYTskNVbyNF02ZzvzdFMMPSY4PWYhXTUVMUT4RFIDZ133Y1z8Pz4hXWolZ0YVL10BQ10GTx85SjkiZ2YNSh8VbiIydjEPQDEFY2f1aTYILFslbmUkZyPxT0fwLmILbTMYSTMnPWMQJ1UOcVjwamMDa0TxXUALT0A3ZSMFREYub2bwXiEVT10YOVMYZCk5JxsVUikEQ2c5aUYLNU=8cjMYczIBcVsIPUgFRCgPb1kQTFsVRV0iclzqNCQ4LmPyamIsQigPXkAFLTzxchr4SDDwcCExb1EwJ1E1czktKzoBTVDzZDEzSznwU2TuaigxST8xckEqQj8FZyQNb1gVdEoFOWH1SFwHZyIhX2bwMCMPPlETLyAoTDwPLz8VQjEMc1w3djH0LlHqcDcOQ1siLGELblgsaDMMLmUNTEc3XlU5RlkldDsvSUA0Z1o1R2AIYD8mbmABcTL4cmcvbGgQTVrxNGEPVEMxdT3zSSc3SUE3YiIFNVkHUyD8bjIScWg0cF0NYEE0R1rqaxsGPz4ycGA2REcESkjvRWUOJ2k0YjEAa1MmYWbwXyIZUzkPQDYpZWUodDgEQzw0T1MLUUAjbGAwdUEVMWoOY2A5aGUyTGYiYFXuOV4yYVkEJykKZ2okLlMLRigGZkAva2XqZVQkNTUNRlcsbGUzM14WSEUlVmIsYl0ycj0kdGgmTD0VbVgCUF7ubDgJdj45dSMsaV8OTDsDOSEIVGUlT2UvTEgNLF0XaykUYj4CSjgBSFQpbB8YUz8oNWjuSy0pZ14JRVExZlsqNWAAYycsK1EISDcqTVoCYSECT0gsSWAHc2EyUxsubyIGQz8gQkczSDgLTSDxT2HzND8ETTnuamgEayMGPjoIUEn2ZVcYSWYtMT3wMVUOdlwNXVX3XS0jU1DyZDEZa1kLYR8zSh78akL0LkgKUmLyNEkZMUMqTTYEX1sqRlgMSlcYcD41bB84czgrTTUxP1MsRkYEJ1Y1MGD0TT4xPkApR2oCRVvuJ1sVPkn2MVwLLlPvUmUrazL3ZyYMZkY0SB8CRz8tc1oILTkLT1gFbWUvYzfuSCcjXzgJXSEqal8FQF4zPy0pRzsjLGMLREfwPmQKQTkPUFbzcyY5P10YblsWPzUQMFgOSFkKSVIIU2X4UGcoMj4UQT34U0oFSGQHLCcrdBryVGQGPUPqNFUVUjz2VmcyLUfqZjsDSl8lcx8VP1E0PSQ3cTYhLyE3X2cIP2cOJ1IxLSQCcGUPQWgMNWjqVlkYNSXuX1cDdVYCTUf3bUUBQ2gIZTMCOVQ2Pz0wRyD4TVIzOUQUcV02cFoPdUAVMGIUQlsob2MlJ0Y2bkcGMCkUYGU4PWomS1chPz8nXmMSSicZYmoVVEMwdVUPMzIuS0AUZz3xMTQpQjMXLGUDSTQ1UyUxSj0BTEoob1nzS0EndG=yLjwuPko0Qj7zSzcVMjb0VRsURjMkNVPwbzoXNCjvYz03MTcvVEU3TTQOT2kJUD4AdlU0Sjc4R1I2RULvLCgsPxsFND3qX0UUbDz4RmAkL2MkXlH3YWYxQz7xX2gBPjovU1UIRifyamTqamcMZjEHMDM3MzQCMSgQQmcZYykTQ1Q1VmUjYDcISEovOSEQRFEScGP3SVg1OVQnbGIkZycoR1skQV7xTyHuMzMPQjEKUlIvLyICX2gAVDMlaVQgXmTqcWIyYkQtMWgyRmYLa1YLUGf2MVIuVEU2RTrqb0cBVR72ZV0YX1I3YTkIQmHvb2YgOWQQY2khPSD1RSYQZUUrSBsZTSkWSFMvQ2IOYSgvSGYsbCE0RzEPakEJRlr3RyMtR1sYVUojQyUwM2n4QDDxYSEnZC0QTFM1Z1TzZGQPUCUVdikNSFzycWI0Zyk2Jz8YR1IMOVTxJ0Q0aGkEPT7vNDk5cVETQ1ozTDzuaSTzUj4qXWYKKykXbEENXz0EYTj0SFs2SzoWcRsWdFotZ0ADMlj2MzXvUSEvPUYzOTkAR1gxLloSSz4PRWDwcS0gLFwMcCIUPyD4PSAqXTQVQzMgbUMJLzXvaD4NSDTyaVb0NEP0XmQiZDn8cjEzLT84UF8SPzUQXjwlcTUDbFwrZlnxOTQsYDQBclIpVSgtXmk5LlIhcWgiL2UvaSkKPT0CZlwGSDgiQWMiRVIrcTwSRSQ3JzcHP1n8PygzQjwrOVQZYUYxRjH8QWQwc0gNZ2QsVFUnZGYWR2oMLTgYdVcHSmAxbFQzaj0GaEUgQ2Y0dkgxQzE5SmMUbj4JZif8bkMoVGYJbWUuTzP8cFT0YEcpXyzqZTDxVDLzYVEvbUYiXlYNVkUAQlk4Tzk1P0EERFYINFkuU14hZD4mS2XycCcpQVo2QkE4djfxRmUVdl4XMyb0L1z3OVUOK1PqYRsEJykqZkguXTQuTzg0UUgCNGIqQmUEaFnyK1ruTEgiPmklPl4tcDwqLmY2TzLqa2onLTkiRB73L10XJzL0MGg2QmTzXxsBbDTuSVMhSGAuMiIGX0cLXiMBXSkubzQNKx8MMEMpR2QrVGAPQizxYSQybyQBYGMWTF0AVVD1amQ1S2gzUVkrcl0Gajo1aSE2K1j2U2gQUiHvLkgCZiISPz45UkD2YFUYbiMOK1QnZVokbVQ1dEMDdFUQKygZYGMwdlzzdWEmZTMOSDT2TDIGZyfzSCUPZGcsX1rqUCQVc2QiQ0U2dVY4dD4zbyECYzE0S0QpMVIFcF4mL2UjNVogaCAiYlUDRjvwZlYQUmfuMiModFXwPyX4VloKYGAoc2UxRV81QicBaCcBMDv3LTIMZ1wvZCQSXVULZVowSDP0MSEvLSk2PmIURUEgTzQoTV71XWkrcFYuLj4IYUMKXV4ASjg5U2TqaWgEX2QOaVcCUjUmNWQLRm=uZEMtSiYQPzoodSIiLmIYM1HySyUVVFrwNFcgYTwKSl3wRmUpYFwyaSgoRjsLXTYNbicXLTkqMikpUF8tRykGcj8QZjwKUyEPPlo3bzv8Z1MXS0M3NSggS2cBXVUvZS=wT2=vU1U0R1YJP0orLjIQPiAwSlszQlsmNT8lahssdTIINTMUcyAAXmEwQFQvYmgLR1DuVGoQVib3ZVUiY0MEZz0rbVjxVEcUVTwzZ1r1Sj0kVEYhdiYBZ0j2Qz3wMF0UYTYEPjnuP1vvXVgSSCEwT2UJcDEKRjs0Vh8xUUAwcDQZZ2Hzc2MyR2gOMD8xQiEGcyMJOUEXVikKdjoPYykoaWkgdlkhRVw3LGP8dFIUaiUSazHuSVjwRGcgZigNS2YtRmQqQ0gvMlgTNVwyP0b3TUkHLT0gNVMtSTH0RUoSMS0PSFMoaVgPUFwpL2Q1TB8IdS0SMiI1azc4XigJTzQUYF0YQ2D8Xl38cVU5TF3wLUPvYyAFJ1sxOSAUUTQ2YV8ZdDsUbEcubmAmL2IWVVQxXScLXzfyLjn8NWXzaFUObiQsYiEyRCUOYD4EdUAtUEEGaGYoQUckT0M4dmchQUQla18DRCkxdlMxNEgwOUL3c1kJTGP2TzsIXy=uUCUlVTX2TEYwZiUSaEoBUD32TScGYzE2cVoQOT0WbUE4diIuMWLwXyD2NGQwLVL8SVcoKxr2P1juP1oSTTIDMFoJMSXzUET8YTcqYhrxaWIzdDkjL2ggdUYDLzcjdGgUYmYPNFwjTFQ4UmgicyIxUiErKx8Cb1MxTD4GQCz4VWIJVGj4S0T1bjwGPlQqaFIxS1omLzYwVjcYYFf4YFYWQTcAdVgFLBsAcjIVblQ1Y1UlYEY4XkLqQTcycFoXbz00LjgjXSMNamgHU2IlVWfzYV4xbjcsVkUhLkAGYmjyRTYVRloMLjcEMWMZXmMqMTs5Qh8XbCIxRD04SToZaT0CPkguTVEqU2AZaT0VJ2MsOTw4ZyMiQF0QRyMMUD84dUknYF3wUiEXSDkMUCUEYEk1RDolbjrxaWUCJz4oVjzuYjIyYUolaTwzckXyXmUOSzn0UigrZj8PNDgMX18sdSYvVmkiLiIVTzcLYCg3MWMNSzLxRyH4PVgLSSIgUWMVSDwYT1goTUAFMj0OZ1T1aVgDNDcqYVMJL10hUFggQyEsMjE3NF8GTTYOQSAgYm=vQlXyc0E0cGcndjEISzD0UUIROB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLSLvMS=2LiL0NCX7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiklYlUhXSX3MSHwNFHzLyPvYCMkLlLxMicjXiEiMC=1OB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//