关于南雄市2015-2017年新增债券项目

调整方案（草案）的报告

（2019年8月22日在南雄市第十五届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上）

南雄市财政局局长  姚远华

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告我市2015-2017年新增债券项目调整方案（草案），请予审议。

自南雄市第十五届人大常委会第21次会议审议通过《南雄市2015-2017年地方政府新增债券项目调整方案（草案）》以来，各有关预算部门抓紧预算执行。按照上级关于加快支出进度的要求，结合有关部门申请调整项目的实际，现需对2015-2017年新增债券部分项目进行调整：

城区防洪堤修复工程等8个项目，由于主体工程已基本完工，需调减剩余尾款额度237万元。南雄市火车站货场道路新建工程，由于征拆暂未完成，不具备施工条件，需调减800万元。

上述9个项目共调减额度1037万元，经市人民政府第十五届28次常务会议审定通过，拟调整安排用于急需资金的南雄市乡镇周转房及五小场所建设项目，拟新增安排1037万元（详见草案）。

按照《预算法》和《地方政府一般债务预算管理办法》《地方政府专项债务预算管理办法》的规定，现将市政府常务会议审定通过的《南雄市2015-2017年新增债券项目调整方案（草案）》提请市人大常委会审议。

以上报告，请予审议批准。