关于南雄市2018年新增债券项目

调整方案（草案）的报告

（2019年8月22日在南雄市第十五届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上）

南雄市财政局局长  姚远华

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告我市2018年地方政府新增债券项目调整方案（草案），请予审议。

自南雄市第十五届人大常委会第21次会议审议通过《南雄市2018年地方政府新增债券项目调整方案（草案）》以来，各有关预算部门抓紧预算执行。按照上级关于加快2018年新增债券支出的要求，结合有关预算部门提出项目调整的申请，需对无法如期完成支出的11个项目进行调整：

1.大成街提升整治工程。因暂时不具备施工条件，需调减额度260万元，调整后额度为0。

2.宾阳路提升改造工程。因暂时不具备施工条件，需调减额度500万元，调整后额度为0。

3.五满意路段市政设施工程。因暂时不具备施工条件，需调减额度200万元，调整后额度为0。

4.南雄市珠江污水处理厂提标改造工程。因工程进度影响，暂不具备支付条件，需调减500万元，调整后额度为0。

5.碧桂园周边市政道路建设（勤丰村道）。因工程进度受建设场地占用影响，暂时无法形成工程量，需调减402万元，调整后剩余未支出额度为0。

6.北城区污水管网建设。因暂时不具备施工条件，需调减额度1000万元，调整后额度为0。

7.雄州体育馆周边环境整治提升工程。因工程进度实际工程量，需调减额度250万元，调整后额度为250万元。

8.迎宾大道绿化提升改造工程。结合项目实际需求，需调减7万元，调整后剩余未支出额度为122万元。

9.南雄中学运动场塑胶跑道。因施工场地被占用，暂时不具备施工条件，需调减额度230万元，调整后额度为0。

10.南雄市风雨亭生活垃圾简易填埋场封场治理工程。因工程进度推进缓慢，无法形成实物工程量，需调减534万元，调整后剩余未支出额度为300万元。

11.借村生活垃圾中转站。因工程基本完工，需调减额度50万元，调整后剩余未支出额度为77万元。

上述11个项目共调减额度3933万元，经市政府审定通过后，拟调整安排用于城市基础设施建设（园区片），已形成工程量，拟新增安排3933万元（详见草案）。

按照《预算法》和《地方政府一般债务预算管理办法》第二十三条“地方各级财政部门应当依据预算调整方案及一般债券发行规定的预算科目和用途，使用一般债券资金。确需调整支出用途的，应当按照规定程序办理”的规定，现将市政府常务会议审定通过的《南雄市2018年地方政府新增债券项目调整方案（草案）》提请市人大常委会审议。

以上报告，请予审议批准。