南雄市区既有住宅增设

电梯办事指南

2021年7月

南雄市区既有住宅增设电梯办事指南

一、依据

（一）《中华人民共和国民法典》；

（二）《中华人民共和国建筑法》；

- （三）《中华人民共和国城乡规划法》；

- （四）《广东省城乡规划条例》；

- （五）《广东省既有住宅增设电梯的指导意见》；

（六）《韶关市区既有住宅增设电梯的指导意见》；

（七）《南雄市区既有住宅加装电梯的实施意见》。

二、申请条件

（一）所申请加装电梯的既有住宅满足城乡规划、建筑结构安全、设施设备安全和消防安全等方面的要求。

（二）所申请加装电梯的方案征得所在楼幢全体业主意见，并由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上业主参与表决，经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。

三、申办流程

（一）召开全体业主会议成立业主委员会，或以栋为单位增设电梯管理小组，推荐业主代表，分工负责设立电梯的资金筹措、报建、安装、维修、管理的相关事务；

（二）备齐相关资料，提供加建电梯方案，并取得设计、消防出具的安全和消防意见，向自然资源局规划部门提出申请，按规定公示并经审批同意后，办理方案审查（含规划总平面）和《建设工程规划许可证》手续；

（三）到消防部门办理建设工程消防设计审核、消防验收或备案；

（四）涉及供电、供水、电信、有线电视、防雷、城管等部门的应取得相关许可或同意；

（五）委托具有相应资质等级的设计单位进行设计、审图机构审查合格、施工单位进行施工；

（六）到建设行政主管部门办理质量安全监督登记、施工许可证；

（七）业主自行或委托有相应资质的监理单位进行现场监理；

（八）既有住宅增设电梯的施工安装，应当符合国务院《特种设备安全监察条例》和《广东省特种设备安全监察规定》的要求，由具有相应资格的机构进行检测，并依法办理竣工验收等手续。

四、既有住宅增设电梯报建流程图

1、申报流程图

成立增设电梯管理小组

自然资源局规划部门：设计方案审查（含规划总平面）。

城市综合管理局：使用城市公共用地审查，出具意见。

市公共资产管理中心：城市空地进行有偿使用。

无国土手续

住房和城乡建设局：

1、工程施工许可证核发；

2、质量和安全监督报批。

2、。

供电局：

增设电梯用电申报。

质量技术监督局：

电梯安装告知手续。

气象局：

防雷装置设计审核。

住建局消防部门：

现场勘察审核，并出具消防意见。（备案）

自然资源局规划部门：现场勘察现场，并告知业主现场条件是否可以加装。

自然资源局规划部门：

建筑施工图确认及核发《建设工程规划许可证》。

2、验收流程图：

自然资源局规划部门：建设工程项目规划、环境验收。

住建局消防部门：工程竣工消防验收（备案抽查）；

质量技术监督局：电梯安装监督检验；电梯使用登记；

气象局：防雷装置竣工验收。

住房和城乡建设局：增设电梯工程竣工验收备案。

注：有电梯井不需申请《建设工程规划许可证》。

五、加装电梯申报资料汇总表

| 序号 | 资料名称 | 原件 | 复印件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、消防部门 |  |  |
| 2 | 拟加装电梯的位置及周边楼间距尺寸的简图 | √ |  |
| 3 | 建设工程消防设计审核申报表； | √ |  |
| 4 | 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； | √ |  |
| 5 | 设计单位资质证明文件； | √ |  |
| 6 | 相关图纸。 | √ |  |
|  |  | √ |  |
| 8 | 二、规划部门 |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 原件 | 复印件 |
| 9 | （一）办理建筑设计方案审查 |  |  |
| 10 | 申请报告 | √ |  |
| 11 | 申请人身份证明材料 | √ | √ |
| 12 | 增设电梯所及用地的有效土地使用证明文件，以及增设电梯住宅的有效国土证、房产证复印件 | √ | √ |
| 13 | 具有相应资质的建筑设计单位出具的建筑设计方案图纸（含绘制在1/500现状地图上的总平面图、各楼层平面图、各向立面图、剖面图） | √ |  |
| 14 | 建筑设计单位出具的增设电梯相应建筑设计方案结构安全的说明 | √ |  |
| 15 | 业主签名表及方案同意意见（含加装电梯业主大会会议纪要，电梯安装及使用相关承诺） | √ |  |
| 16 | 增设电梯对住户的日照、通风、采光、建筑平面设计等影响较大的，还应当提交受影响业主的书面同意意见 | √ |  |
| 17 | 涉及消防等公共安全、公共利益以及其他相邻关系的，应当取得相关部门对增设电梯方案的审查同意意见和受影响人的书面同意意见 | √ |  |
| 18 | （二）办理建设工程规划许可证 |  |  |
| 19 | 申请报告及《零星工程（电梯）规划许可申请表》 | √ |  |
| 20 | 申请人身份证明材料（委托他人代理的，提供委托人及受委托人身份证明材料） | √ | √ |
| 21 | 批前公示的证明材料、听证资料（举行过听证的） | √ |  |
| 22 | 经审查同意的建筑设计方案图原件（不需审图机构审图） | √ | √ |
| 序号 | 资料名称 | 原件 | 复印件 |
| 23 | 具有相应资质建筑设计单位出具、并经具施工图审查资质单位审核同意的建筑施工图件（含绘制在1/500现状地形图上的总平面图、各楼层平面图、各向立面图、剖面图），市测绘院出具的1/500现状地形图上的定位红线图 | √ | √ |
| 24 | 后期施工图较之原送审建筑设计方案变化较大的，还应当提交增设电梯业主同意该建筑施工图的书面意见和方案修改后受影响业主的书面同意意见 | √ |  |
| 25 | 兴建工程报建表 | √ |  |
| 26 | （三）建设工程项目规划、环境验收 |  |  |
| 27 | 《建设工程项目规划、环境验收申请表》、申请报告 | √ |  |
| 28 | 《建设工程规划许可证》及附图件 | √ | √ |
| 29 | 《韶关市建设工程规划管理定点标桩、验线测量记录册》及地形图上的坐标放样附图原件 | √ |  |
| 30 | 具备相应城市测量资质单位完成的符合标准的测绘竣工地形图（应标明相应建设项目的竣工时间、建筑类型、层数、总高、建筑物外轮廓控制点的坐标） | √ |  |
| 31 | 竣工楼房测绘面积报告 | √ |  |
| 32 | 建设项目监督验收登记表 | √ |  |
| 33 | 原审批《建设工程规划许可证》、兴建工程报建表、工程科审批盖章的总平面图 |  | √ |
| 34 | 三、城管部门 |  |  |
| 35 | 申请报告 | √ |  |
| 36 | 《市区道路挖掘审批表》 | √ |  |
| 37 | 《韶关市绿化变迁申请表》 | √ |  |
| 序号 | 资料名称 | 原件 | 复印件 |
| 38 | 建设项目的总平面图两份，应标明项目红线范围及拟挖掘市政道路、占用绿地的范围 | √ |  |
| 39 | 挖掘或占用市政道路需提交规划部门规划审批许可文件（建设工程规划许可证及规划平面图等 |  | √ |
| 40 | 规划设计图或管线施工图 | √ |  |
| 41 | 道路挖掘修复施工图及道路挖掘修复预算 | √ |  |
| 42 | 开挖施工计划或方案 |  |  |
| 43 | 四、规划部门（补办手续） |  |  |
| 44 | （一）提供已建设电梯的城管部门处罚决定书及有资质的鉴定公司提供的质量、安全鉴定报告。 |  |  |
| 45 | （二）提供向规划部门正常申请加装电梯的所有资料。 |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 49 | 五、气象部门 |  |  |
| 50 | （一）办理防雷装置设计审核 |  |  |
| 51 | 《广东省防雷装置设计审核申请书》 | √ |  |
| 52 | 《广东省防雷装置施工图设计审核申报表》 | √ |  |
| 53 | 《韶关市新建建（构）筑物防雷装置检测受理登记表》 | √ |  |
| 54 | 韶关市建设工程规划许可证（兴建工程报建表） | √ |  |
| 55 | 电梯设计、安装、施工资质证、资格证复印件 | √ |  |
| 56 | 电梯设计、安装、施工有关图纸（含电梯建筑物立面图、电梯建筑物防雷设计施工图、电梯建筑物防雷大样图） | √ |  |
| 57 | （二）办理防雷装置竣工验收 |  |  |
| 58 | 《广东省防雷装置竣工验收申请书》 | √ |  |
| 59 | 《广东省防雷装置设计核准书》 | √ |  |
| 序号 | 资料名称 | 原件 | 复印件 |
| 60 | 电梯设计、安装、施工资质证、资格证复印件（防雷设计审核已提交的免交） | √ |  |
| 61 | 韶关市防雷设施检测所出具的《防雷装置检测报告》 | √ |  |
| 62 | 防雷装置竣工图等技术资料 | √ |  |
| 63 | 六、住建部门 |  |  |
| 64 | （一）建筑工程施工许可 |  |  |
| 65 | 建筑工程施工许可申请表 | √ |  |
| 66 | 盖有单位公章的施工、设计、监理、安全生产许可证 |  | √ |
| 67 | 国有土地使用证（超规定期限未开发须经国土部门核准） | √ | √ |
| 68 | 工程规划许可证（含兴建报建表、红线图等附件） | √ | √ |
| 69 | 施工图审查合格文件 | √ | √ |
| 70 | 建筑工程质量监督注册表及质量监督书、现场查勘表 | √ |  |
| 71 | 建设工程施工合同 | √ |  |
| 72 | 施工员、质量员、安全员（含C证）等岗位证 | √ | √ |
| 73 | 消防设计审核文件、防雷设施设计审核文件 | √ | √ |
| 74 | （二）建筑工程竣工验收备案 |  |  |
| 75 | 竣工验收备案表 | √ |  |
| 76 | 建筑工程施工许可证 | √ | √ |
| 77 | 工程规划许可证 、兴建工程报建表 | √ | √ |
| 78 | 工程竣工验收报告 | √ |  |
| 79 | 工程质量评估报告 | √ |  |
| 序号 | 资料名称 | 原件 | 复印件 |
| 80 | 设计文件质量检查报告 | √ |  |
| 81 | 工程竣工验收申请表 | √ |  |
| 82 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | √ |  |
| 83 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | √ |  |
| 84 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | √ |  |
| 85 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | √ |  |
| 86 | 规划验收文件 | √ | √ |
| 87 | 消防验收文件 | √ | √ |
| 88 | 图纸设计审核合格文件 |  | √ |
| 89 | 防雷验收文件 | √ |  |
| 90 | 电梯验收合格证 | √ |  |
| 91 | （三）提取公积金 |  |  |
| 92 | 既有住宅增设电梯报批手续 | √ |  |
| 93 | 申请人房地产权证书 | √ |  |
| 94 | 既有住宅增设电梯费用分摊明细表 | √ |  |
| 95 | 分摊费用缴交凭证及申请提取公积金的申请凭证； | √ |  |
| 96 | 变更清册； | √ |  |
| 97 | 身份证（夫妻的含结婚证）； | √ |  |
| 98 | （四）增设电梯的初始登记 |  |  |
| 99 | 查档答复书； | √ |  |
| 100 | 登记申请书（商品房权属初始登记的需要提供登记申请表） | √ |  |
| 101 | 国有土地使用权证 | √ |  |
| 序号 | 资料名称 | 原件 | 复印件 |
| 102 | 兴建工程报建表 | √ |  |
| 103 | 建设工程规划许可证 | √ |  |
| 104 | 单位建房（含房地产开发），需提供建筑工程竣工验收备案表 | √ |  |
| 105 | 私人建房，提供规划验收合格证原件； | √ |  |
| 106 | 房地产测绘机构出具的房屋建筑平面图原件（商品房权属初始登记的需要提供房产测绘成果报告书）； | √ |  |
| 107 | 属商品房、经济适用房需要提供楼盘单位明细表 | √ |  |
| 108 | 公安机关出具的地址证明 | √ |  |
| 109 | 经规划部门确认的施工平面图及小区规划总平面图 | √ |  |
| 110 | 申请人身份证明材料 | √ |  |
| 111 | 有法院判决事项的，需提供法院裁决书（裁定书或调解书）或法院协助执行通知书或一审判决生效证明书 | √ |  |
| 112 | 七、质监部门 |  |  |
| 113 | （一）电梯安装告知 |  |  |
| 114 | 特种设备安装改造维修告知书 | √ |  |
| 115 | 施工单位资质证书 | √ |  |
| 116 | 施工人员相关资质证 | √ | √ |
| 117 | 电梯产品合格证 | √ |  |
| 118 | 门锁、安全钳、限速器、缓冲器等重要的安全部件的型式试验合格证书 | √ |  |
| 119 | 中文使用说明书 | √ |  |
| 120 | 施工项目合同或委托合同 | √ |  |
| 121 | 电梯制造单位自检人员资质证或任命书 | √ | √ |
| 序号 | 资料名称 | 原件 | 复印件 |
| 122 | 施工方案及其安全防护措施 | √ |  |
| 123 | （二）电梯安装监督检验申请 |  |  |
| 124 | 《特种设备检验申请表》 | √ |  |
| 125 | 电梯销售、安装合同 |  | √ |
| 126 | 电梯制造单位的委托安装合同 |  | √ |
| 127 | 《特种安装改造维修告知书》 | √ |  |
| 128 | 施工单位及施工人员的有效资质证 |  | √ |
| 129 | 电梯安装的施工方案 |  | √ |
| 130 | （三）电梯使用登记 |  |  |
| 131 | 特种设备使用登记申请表 | √ |  |
| 132 | 特种设备注册登记表 | √ |  |
| 133 | 有效期内的营业执照、组织机构代码证 |  | √ |
| 134 | 法定代表人（或负责人）身份证（如委托办理的，需同时提交委托书原件1份，委托人身份证复印件） |  | √ |
| 135 | 验收检验报告和《安全检验合格》标志 | √ |  |
| 136 | 特种设备作业人员资格证 | √ | √ |
| 137 | 产品质量证明书 | √ | √ |
| 138 | 维修保养合同或制造企业对新安装的电梯提供免费维保的证明文件 | √ | √ |
| 139 | 维修保养单位的资格证 |  | √ |
| 140 | 相关制度、措施和预案 |  | √ |
| 141 | 八、供电部门 |  |  |
| 142 | 用电地址产权证明及产权持有人身份证明原件及复印件 | √ | √ |
| 序号 | 资料名称 | 原件 | 复印件 |
| 143 | 用电地址工商营业执照、组织机构代码证及相应法人代表身份证复印件、税务登记证复印件； |  | √ |
| 144 | 国土规划部门批准的征地红线图复印件； |  | √ |
| 145 | 客户电工资质证复印件 |  | √ |
| 146 | 单位授权经办人办理业务的授权证明及经办人身份证复印件 |  | √ |
| 备注：1、申请人身份证明材料；（1）申请人为业主个人的，提供业主身份证明、业主代表身份证明或者业主委员会的证明材料。户口薄或身份证复印件1份（核原件）；（2）申请人为单位的，应当提交《中华人民共和国组织机构代码证》或其他有效证明文件（国家机关、事业单位或社团组织的，提供政府批准成立、核准登记的组织机构证明文件复印件，法定代表人或单位负责人证明原件各1份；企业的，提供工商营业执照复印件及法定代表人或负责人证明原件各1份（复印件核原件）；（3）授权他人代理的，需提供授权委托书原件及委托人代理人个人身份证复印件（核原件）各1份；成立加装电梯筹备小组的，提交筹备小组名单等相关资料；2、业主签名表：增设电梯住宅全体业主同意增设电梯的书面意见（含业主签名表）；或者取得专有部分占该栋建筑物总面积三分之二以上的业主、人数占总人数三分二以上业主同意，且不同意的少数业主与同意增设电梯的多数业主间经相关协商后取得有条件同意增设电梯、并有达成一致的书面意见或者另有约定根据如前条件可以决定处置该栋建筑物共有物权的有效证明文件，及同意所送审的建筑设计方案的书面意见 |  |  |  |