广东省广大工程顾问有限公司

公 开 招 标 文 件

项目编号:GZGD01SG111

项目名称：南雄市国家储备林项目(三期)

采购人（盖章）：南雄市国储林投资有限责任公司

采购代理机构（盖章）：广东省广大工程顾问有限公司

2022年6月

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标人请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

投标保证金必须于投标文件规定保证金截止时间时到达。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 投标人报名了不代表其已通过资格性、符合性审查，投标人应在投标文件中另行提供。

（本提示内容非招标文件组成部分，仅为善意提醒。）

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	9

第三章 投标人须知	11

第四章 合作协议主要条款	26

第五章 项目任务书	31

第六章 投标文件格式	41

### 第一章 招标公告

项目概况

南雄市国家储备林项目(三期)招标项目的潜在投标人应在 韶关市公共资源交易一体化平台“产权招标交易系统”进行网上报名(详见“六、其他补充事宜”) 获取招标文件，并于2022年07月05日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GZGD01SG111

项目名称：南雄市国家储备林项目(三期)

采购方式：公开招标

预算金额：385139.36万元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 投资估算与资金筹措 | 合作期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购本项目的社会投资人。本项目建设单位为南雄市人民政府授权的出资代表与中标社会资本成立的项目公司，项目公司负责投资、建设、运营、维护本项目。 | 1项 | 本项目国家储备林总投资约为385139.36万元。其中：工程建设费用198827.92万元，工程建设其他费用115122.34万元，基本预备费9418.50万元。 资金来源：本项目资金采用 企业自筹 模式解决。项目资本金比例为总投资的20%（参照国发〔2015〕51号文），到位时间以项目合同约定为准。项目资本金由股东按股权比出资，剩余资金由项目公司（南雄市国储林投资有限责任公司）与中标社会资本成立的项目公司融资筹集。 项目公司股权比例：政府方出资代表占股40%，社会资本占股60%。 | 70年。根据项目具体情况及实施计划，项目规划分期完成。 |

## 二、申请人的资格要求：

1.应满足有关规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。））；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人资格声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人资格声明函；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人资格声明函）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标人资格声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供投标人资格声明函）。

2.落实采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

需要落实的采购政策：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供投标人资格声明函）；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（提供投标人资格声明函）；

3.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。）。

3.4本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年06月02日至2022年06月10日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：本项目采用韶关市公共资源交易一体化平台“产权招标交易系统”进行网上报名，详见“六、其他补充事宜”。

方式：网上报名。

售价（元）：0.00。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年07月05日09点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：南雄市雄东路1号(大润发)四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心(南雄市公共服务中心内)（具体以当日现场通知为准）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1 项目合作模式：本项目拟按照“整体授权、封闭运作、自求平衡”的原则来运作，由市政府授权采购人负责采用公开招标的方式选定本项目的合作社会资本方，并与中标社会资本方共同组建项目公司进行实施。中标人与采购人签订投资合作协议后，通过双方签订补充协议等方式由项目公司承继相关权利和义务。

6.2 其他注意事项

1.参与本项目的投标人须采用韶关市公共资源交易一体化平台“产权招标交易系统”进行网上报名、交纳投标保证金。

2.报名事宜

（1）报名流程：投标人必须在报名时间内登录韶关市公共资源交易一体化平台（网址：https://portal.ythpt.sg.gov.cn/），在用户登录窗口使用（深圳CA或广东CA）登录。登录成功后，点击“产权招标交易系统”进入产权招标交易系统，点击“系统功能菜单”中的“投标报名 > 项目列表”查看可报名的项目，选择需参与的项目分包，点击“报名”，输入联系人、联系电话，输入Pin码验证成功后，点击“确认”即可。在“已报项目”栏中看到已报项目，即为报名成功。

（2）未在韶关市公共资源交易中心办理韶关市电子交易平台数字证书（深圳CA或广东CA）和产权招标交易系统入库手续的，投标人应当登录韶关市公共资源交易一体化平台（网址：http：//portal.ythpt.sg.gov.cn）用户注册及完善企业信息、上传资料，携带相关资料到韶关市公共资源交易中心1号楼一楼办事大厅办理相关手续（详见韶关市公共资源交易一体化平台的《韶关市公共资源交易一体化平台使用产权招标交易系统注意事项》的附件《韶关市公共资源交易一体化平台产权招标交易-投标人用户手册》）。

（3）报名成功后，投标人自行登录韶关市公共资源交易一体化平台（网址：https://portal.ythpt.sg.gov.cn/）或产权招标交易系统下载招标文件、操作指南（以最新日期版本为准）参加投标活动。

3.交纳投标保证金事宜（技术支持：18819797080/0751-8379671 叶先生）

（1）投标保证金交纳截止时间：2022年07月04日09时30分

（2）本项目投标保证金金额为：¥100,000.00元（人民币壹拾万元整）

（3）交纳投标保证金流程：报名成功后，投标人必须在投标保证金交纳截止时间前登录产权招标交易系统，点击“系统功能菜单”中的“投标报名 > 已报项目”，选择相应的项目，点击“缴纳保证金”，产权招标交易系统将弹出“缴纳保证金”窗口，选择缴费银行，点击“确定，下一步”，产权招标交易系统将自动生成子账号（特别注意：该子账号为一次性账号，仅限当前获取该子账号的投标人参加该项目当次招标活动有效），投标人将投标保证金一次性足额汇入子帐号。在“是否缴纳保证金”栏显示为“是”后（请勿在显示“否”时打印），点击“打印保证金交纳信息表”，将保证金交纳信息表打印出来，并粘贴或装订在投标文件。产权招标交易系统将根据投标保证金到达产权招标交易系统的时间判断投标保证金是否有效，“保证金是否有效交纳”栏显示为“已交纳”，即为投标保证金有效。投标保证金有效与否，将以产权招标交易系统作为判断依据。请各投标人充分考虑到银行转账的时间差，适时提前转账（建议投标人在投标保证金提交截止时间的2个工作日之前交纳投标保证金），否则，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

投标人报名参与接受联合体投标的项目，联合体的牵头人参考第一款“交纳投标保证金流程”代表联合体交纳投标保证金。

（4）投标人参与分包项目的多个分包，应当在招标文件规定的期限内对应各分包分别获取子账号，并按招标文件规定的金额交纳投标保证金。

（5）投标人参与重新招标的项目，必须在招标文件规定的期限内登录产权招标交易系统重新获取子账号，并按招标文件规定的金额重新交纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

4.交纳投标保证金注意事项：

（1）交纳投标保证金的投标人必须已报名本项目，投标人必须按招标文件规定的金额和规定的期限内交纳投标保证金，投标人与投标保证金的交款人名称必须一致，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

（2）投标人必须将投标保证金一次性足额汇入交易系统自动生成的子账户，不接受现金、分批次交款或采用EFT系统(广东金融结算系统)方式交纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

（3）产权招标交易系统将在招标活动结束后按相关法律法规的规定以“原渠道返回”方式退回投标保证金。

6.3 投标人应当在参与招标活动前详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，且不存在任何含糊不清和误解之处，否则，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

6.4 配合防控管理措施

请您自觉佩戴口罩，并配合做好体温检测、出示健康码、行程码和保持安全社交距离等常态化疫情防控措施；14天内省外返（来）来韶的请提供返（来）韶后的一次核酸检测证明；14天内有省内中风险地区所在市旅居史的请提供48小时核酸检测证明。

如果您符合以下情形，将有可能被拒绝进场参与交易活动，请您理解并配合相关工作：

（1）拒绝配合我中心常态化疫情防控措施的；

（2）健康码为红码或黄码的；

（3）有发热、咳嗽等可疑症状的；

（4）14天内有中高风险地区以及重点地区旅居史的；

（5）其他不适宜参与聚集性会议或活动情形的。

【特别提醒】请密切关注官方发布的疫情防控动态信息，中高风险地区划分以其为标准。对于出现本地传播疫情，尚未划分风险等级的地市，参照中风险地区所在地市防控政策管理。

【查询地址】（http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/risk.html）

6.5 发布媒体：本项目的所有相关公告会在韶关市公共资源交易一体化平台和采购代理机构官方网站上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

## 七、采购人联系方式：

采购人名称：南雄市国储林投资有限责任公司

电话：13202081007

地址：南雄市雄州街道雄东路51号雄州景苑10号205号

采购代理机构联系方式：

采购代理机构名称：广东省广大工程顾问有限公司

联系人：莫小姐                  联系方式：0751-8272338

电邮：gzgdsg168@163.com                    传真：    0751-8272338

地址：韶关市浈江区站南路63号信德万汇广场G栋6层609-615号。

备注：请投标人按韶关市公共资源交易一体化平台发布的《疫情防控措施调整提醒》做好防控工作。

发布人：广东省广大工程顾问有限公司

发布时间：2022年06月02日

### 第二章 投标人须知前附表

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 1 | 采购人名称：南雄市国储林投资有限责任公司 地址：南雄市雄州街道雄东路51号雄州景苑10号205号 联系人：唐先生 电话：13202081007 资金来源：本项目资金采用 企业自筹 模式解决。项目资本金比例为总投资的20%（参照国发〔2015〕51号文），到位时间以项目合同约定为准。项目资本金由股东按股权比出资，剩余资金由项目公司（南雄市国储林投资有限责任公司）与中标社会资本成立的项目公司融资筹集。项目公司股权比例：政府方出资代表占股40%，社会资本占股60%。 |
| 2 | 采购代理机构：广东省广大工程顾问有限公司 地址：韶关市浈江区站南路63号信德万汇广场G栋6层609-615号 联系人：莫小姐 电话：0751-8272338 传真：0751-8272338 |
| 二、招标文件 |
| 3 | 集中答疑会或现场考察：现场考察不集中举行。 |
| 4 | 投标截止日期和时间：按招标文件第一章规定。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 5 | 不允许有备选方案 |
| 6 | 本项目无须进行投标报价。 |
| 7 | 1、投标保证金递交形式和金额详见招标文件第一章招标公告“六、其他补充事宜”规定。 2、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 8 | 投标有效期：90天。 |
| 9 | 投标文件份数：正本一份，副本六份，电子文件一份（介质为 U 盘）。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 10 | 投标文件递交地址：按招标文件第一章招标公告中规定。 |
| 五、开标与评标 |
| 11 | 开标日期、时间和地点：按招标文件第一章招标公告中规定。 |
| 12 | 评标委员会由6名专家和1名采购人代表单数组成，评审专家由韶关市公共资源交易中心专家库中随机抽取产生。 |
| 13 | 评标方法：采用综合评分法。 |
| 14 | 定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 |
| 六、授予合同 |
| 15 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内 |
| 16 | 履约保证金：无 |
| 七、其他事项 |
| 17 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： 参照计价格[2002]1980号文规定的“服务类”计算，以预算金额作为计费基础，收取招标代理服务费：叁拾伍万元整。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用电汇、现金等付款方式； b. 招标代理服务费付至： 收款单位：广东省广大工程顾问有限公司 账号：8110901012500764482 开户银行：中信银行广州北京路支行 中标人须收到缴费通知后五个工作日内向采购代理机构交纳招标代理服务费，凭领取人身份证复印件并加盖公章和授权委托书原件领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |

### 第三章 投标人须知

一、说 明

1、适用范围

1、1本招标文件适用于本《招标公告》中所述项目的采购活动。

2、监管部门及招标采购单位

2、1监管部门指同级或其上级主管单位纪律部门。

2、2招标采购单位指采购人及采购代理机构。

2、3采购人指依法进行采购活动的国家机关、企事业单位和团体组织。本招标文件第二章投标人须知前附表中所述的招标人已拥有一笔资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

2、4采购代理机构是指依照相关法律法规取得财政、建设等部门认定资格的，依法接受招标人委托，从事货物、工程和服务采购代理业务的社会中介机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话和传真见投标人须知前附表。

3、合格的投标人

3、1投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。

合格的投标人

1）具有独立承担民事责任的能力。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6）法律、行政法规规定的其他条件。

7）只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和采购代理机构的供货商才能参加投标。

8）符合第一章招标公告“合格投标人资格要求”的特殊条款。

9）中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3、2关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

3、3关于联合体投标

1）本项目是否允许联合体投标见《招标公告》。如未明确载明的，视为允许联合体投标。如本项目载明不允许联合体投标，投标人以联合体形式参加投标的，视为其不符合投标人的资格要求。

2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动。

3）以联合体形式进行采购活动的，参加联合体的投标人均应当具备有关规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体牵头人和各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同（或协议），就采购合同（或协议）约定的事项对采购人承担连带责任。

4）以联合体形式参加采购活动活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

4、合格的服务和货物

4、1“服务” 是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

4、2货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据相关规定均应当是本国货物，本项目将优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4、3投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和有关规定及用户需求。

4、4采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

4、5投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

5、投标费用

5、1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

6、招标文件的编制依据与构成

6、1本招标文件的编制参照是《中华人民共和国招标投标法》。

6、2要求提供的服务、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。招标文件共6章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，其内容如下：

第一章　招标公告

第二章　投标人须知前附表

第三章　投标人须知

第四章　合作协议主要条款

第五章　项目任务书

第六章　投标文件格式

6、3投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和服务要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7、招标文件的澄清

7、1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。采购代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8、招标文件的修改

8、1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

潜在投标人在收到上述通知或在韶关市公共资源交易一体化平台上查阅相关通知或公告后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认，如在修改通知或公告发布之日起5天内没有以书面形式向采购代理机构确认的，视作同意修改内容。

8、2投标人未在相关法律法规规定的时间内提出询问或质疑的，采购人或者采购代理机构将视其为无异议。

三、投标文件的编制

9、投标的语言

9、1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10、投标文件的构成

10、1投标人编写的投标文件参见招标文件中的投标文件格式。

10、2文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

11、投标文件的编写

11、1完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表以及招标文件中规定的其它所有内容。

11、2当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

11、3须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

11、4投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

12、投标报价

12、1 本项目无须进行投标报价。

12、2 本项目中标社会资本与南雄市人民政府授权的出资代表成立项目公司，项目公司负责投资、建设、运营、维护本项目。投标人应充分做好投资风险预测和分析评估，根据存在的风险因素，做好风险管理工作。

13、投标货币

13、1投标人所提供的服务均应以人民币货币。

14、证明投标人合格和资格的文件

14、1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。否则，将导致其投标无效。

14、2投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

15、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

15、1投标人应提交证明文件，证明其拟投标的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15、2证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

15、3对照招标文件服务内容与要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的服务内容与要求作出了实质性的响应，并申明与服务内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投服务的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的服务内容、要求和标准，投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

16、投标保证金

16、1投标人应按投标人须知前附表中规定的金额、期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

16、2如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16、3中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后五个工作日内不计利息原额退还。

16、4下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

16、4、1投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

16、4、2中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

16、4、3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

16、4、4中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

17、投标有效期

17、1投标应自投标人须知前附表中规定的投标文件递交截止时间起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18、投标文件的式样和签署

18、1投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和投标人须知前附表中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18、2投标文件的签署：

18、3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章并加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

18、4投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章并签字才有效。

四、投标文件的递交

18、5投标文件的密封和标记

18、6为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金缴纳证明、电子文件单独一起密封提交，并在信封上标明“开标信封”的字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

18、7投标文件封装：

18、8清楚标明递交至投标人须知前附表中指明的地址及写明投标人名称和地址。

注明《招标公告》中指明的项目名称、项目编号和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

18、9如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

19、投标截止期

19、1投标人应在不迟于投标人须知前附表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是投标人须知前附表中指明的地址。

19、2为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有报名的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19、3采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

20、投标文件的修改和撤回

20、1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

五、开标与评标

21、开标

21、1采购代理机构在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。开标时，投标人必须出示下列有效的原件由招标人代表和监督人查验：

法定代表人出示法定代表人身份证明及有效二代居民身份证或授权委托人出示法定代表人签署的授权委托书及有效二代居民身份证；

注：本项目开、评标期间，各投标人的法定代表人或授权委托人未经许可不得随意离开开标现场，且保持通讯畅通，否则引起的一切后果自行承担。

21、2开标时，由全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及采购代理机构认为合适的其他内容。

21、3在开标时，未宣读的招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

21、4采购代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

22、评标委员会和评标方法

22、1评标由依照招标投标法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按招标文件规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照投标人须知前附表中确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取。

22、2评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、三年内曾在参加该采购项目投标人中任职或担任顾问的；

2、配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问的；

3、与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷的；

4、评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5、任职单位与招标人或参与该采购项目投标人存在行政隶属关系的；

6、参与招标文件论证的；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

23、评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

评标委员会将按照投标人须知前附表中确定的评标方法和本招标文件中规定的评标标准进行评标。

23、1本次评标采用综合评分法按综合分由高到低顺序排列，综合得分最高的推荐为第一中标候选人，次高的推荐为第二中标候选人。

23、2资格性和符合性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

资格性审查通过后，评标委员会根据《符合性审查表》（见投标文件格式目录表）内容逐条对投标文件的符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

只有全部满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务。

评标委员会对各投标投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24、资格性审查条款和符合性评审条款

项目名称：南雄市国家储备林项目(三期)

项目编号：GZGD01SG111

资格性审查表

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人应具备有关规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证书等相关证明）复印件（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人资格声明函）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人资格声明函）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人资格声明函）； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标人资格声明函）； （6）法律、行政法规规定的其他条件（提供投标人资格声明函）。 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供投标人资格声明函）； |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（提供投标人资格声明函）； |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。）。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |

说明： 投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 有效期为投标截止之日起90天内。 |
| 5 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 6 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 7 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

商务、技术评审

评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 商务部分评分 | 技术部分评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 50分 | 50分 |

商务部分评分表（满分50分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经验 | 9分 | 投标人经营过林场面积累计达15万亩（含本数）的得3分，每增加5万亩（含本数）的加1.5分，本项最多得9分；没有的不得分。 注：须提供产权证明或经营合同或经营协议或委托证明文件或授权证明文件或林业资产评估报告关键页复印件加盖公章，证明材料须能体现项目规模数据。分公司或控股子公司的证明文件可作为总公司的经验证明文件，须提供控股关系证明。 |
| 2 | 企业荣誉 | 6分 | 投标人曾获得各级政府部门颁发的林业类荣誉证书，每项得2分，本项最多得6分。 注：须提供相关荣誉证书复印件加盖公章。 |
| 3 | 企业获奖 | 4分 | 投标人曾获得林业类科学技术奖，每项得4分，本项最多得4分。 注：须提供相关科学技术奖励证书复印件加盖公章。 |
| 4 | 拟投入团队人员情况 | 6分 | 投标人拟投入团队人员具有高级工程师或以上技术职称，每个得1分，本项最多得6分。 注：一人一证，不重复计算。须提供职称证书复印件并加盖单位公章。 |
| 5 | 注册资本 | 6分 | 投标人注册资本＞30亿元，得6分；20亿元＜注册资本≤30亿元，得3分；10亿元≤注册资本≤20亿元，得1分；注册资本＜10亿元的不得分。 注：本项满分6分。须提供营业执照副本复印件加盖公章。 |
| 6 | 财务能力 | 11分 | 投标人2018年、2019年、2020年的资产负债率平均值等于或低于20%的得3分，每降低1%加1分，不满1%的不计分，本项满分11分。其他或没有的不得分。 注：以经会计师事务所审计的2018年、2019年、2020年的财务审计报告为准，须提供财务审计报告关键信息页复印件加盖公章。资产负债率计算公式：资产负债率=期（年）末负债总额÷期（年）末资产总额×100%。 |
|  |  | 8分 | 投标人2020年末总资产金额达到 10亿元（含本数）得4分，每增加10亿加2分，本项满分8分。其他或没有的不得分。 注：以经会计师事务所审计的2020年的财务审计报告为准，须提供财务审计报告关键信息页复印件加盖公章。 |

技术部分评分表（满分50分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金筹措方案及保证措施 | 10分 | 投标人针对本项目制定资金筹措方案，方案切实可行且资金来源有保障，并提出各种风险防范的应对措施。根据投标人的资金筹措方案及保证措施进行评审，方案详细得10分，方案基本可行得8分，方案一般得6分，无得0分。 |
| 2 | 资金到位及使用计划 | 10分 | 投标人针对本项目拟定资金到位计划及资金使用计划，确保资金的投入与项目建设运营需求相匹配，并合理安排资金，降低资金投入的财务成本。根据投标人的资金到位及使用计划进行评审，计划详细得10分，计划基本可行得8分，计划一般得6分，无得0分。 |
| 3 | 项目定位及理解 | 10分 | 项目定位及建设必要性、以及投资角色理解比较透彻，把握准确，项目特点分析合理，思路清晰，项目定位及理解全面、合理、针对性强，得10分； 项目定位及理解基本全面、合理、针对性较强，得8分； 项目定位及理解不够全面、合理、针对性一般，得6分； 无项目定位及理解，得0分。 |
| 4 | 规划方案及运营内容分析 | 10分 | 根据项目所处的地理位置，交通条件、自然环境、资源特色、地域分析等现有背景和资源条件，对规划方案以及运营内容分析提出科学、中肯的意见： 规划方案及运营内容分析全面、合理、针对性强，得10分； 规划方案及运营内容分析基本全面、合理、针对性较强，得8分； 规划方案及运营内容分析不够全面、合理、针对性一般，得6分； 无规划方案及运营内容分析，得0分。 |
| 5 | 重难点分析 | 10分 | 根据项目重难点分析准确，解决方案措施全面、合理、针对性强，得10分； 重难点分析基本全面、合理、针对性较强，得8分； 重难点分析全面、合理、针对性一般，得6分； 无重难点分析，得0分。 |

注：1.各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

2.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

3.技术、商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

注：评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。如以上都相同的，名次由评标委员会记名投票决定。

25、定标原则与授标

25、1评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务的详细评审最后评标委员会出具评标报告。

（1）对于被行政处罚尚在禁止参加采购活动期内的投标人，不得参加采购活动，否则中标、成交结果无效。

25、2评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分相加得出其综合得分。

25、3评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。

25、4评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报招标人确认，招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标信息媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

25、5因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

25、6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

26、质疑与回复

26、1投标人有质疑时，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

26、2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

26、3招标采购单位在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意，或招标人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门提出投诉。

27、中标通知书

27、1中标人确定后，采购代理机构将在招标信息媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

27、2《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

六、授予合同

28、合同的订立

28、1除非投标人须知前附表另有规定，招标人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

28、2招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

29、合同的履行

29、1合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

30、接受和拒绝任何或所有投标的权力

30、1在特殊情况下，招标采购单位保留在投标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

七、其他事项

31、招标代理服务费

31、1中标人应按照招标文件投标人须知前附表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将没收其投标保证金。

### 第四章 合作协议主要条款

一、项目概况

1、合作范围：投资建设南雄市国家储备林项目（三期），总投资约38亿。主要内容为集约人工造林、现有林改培、中幼林抚育、林下经济、支撑体系建设等，通过更换树种、补植等措施，定向改造培育成大径级用材林和珍贵树种用材林，优化树种结构，提高林分质量，增加大径级和珍贵树种木材的储备，具体以批复的《项目可行性研究报告》和《建设方案》为准。

2、合作内容：本项目范围内所有项目的规划、勘察、设计、投资、建设、运营、维护。

3、合作期限：70年。根据项目具体情况及实施计划，项目开发分期完成。

4、项目资本金比例为总投资的20%，由股东按股权比例出资（其中甲方出资40%，乙方出资60%），债务资金占总投资的80%，由项目公司负责融资筹集。

## 二、项目公司组建

（一） 组建时间

本协议生效30日内，甲乙双方在项目所在地向工商登记管理机关申请设立项目公司并完成登记注册。

（二）项目公司设立

1、公司名称：南雄市              公司

2、注册地：南雄市。

3、出资方式：甲方采用货币或实物资产出资，乙方采用货币出资，注册资本10000万元，后续根据项目需要按甲乙双方共同约定的股权比例增加注册资本。

甲方采用货币资金或国有林场范围内的国有林地经营权和森林或林木所有权和使用权及其他经乙方或金融机构认可的可以融资的资产作价出资（以资产出资的，需经过甲乙双方与金融机构认可的评估公司评估）。

4、股权比例及出资方式：

| 股东（发起人）名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 | 出资期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  | 4000 | 货币或实物 | 40% | 2023年6月 |
| 乙方 |  | 6000 | 货币 | 60% | 2023年6月 |

备注：项目公司组建具体事宜等，由股东各方在股东协议和公司章程等文件中约定。

项目资本金占总投资额的20%，注册资本与项目资本金之间的差额部分，由甲乙双方按约定比例筹集。

- 经营范围（暂定）：木材储备、植树造林、林地开发建设、种苗培植经营、森林旅游开发建设、森林经营和管护、林业科技研发、林业规划设计和咨询业务；生产加工竹木制品；广场、绿地及公园等市政园林工程；生态环境治理；产业导入；碳汇交易等（最终以工商核准登记范围为准）。

6、经营期限：长期。

7、项目公司筹建期间所发生的费用包括但不限于：咨询费、规划设计费、工商登记费及其他费用，相关费用经甲乙双方确认后在项目公司费用中列支，若项目公司设立不成，则筹建期间所发生的费用由甲乙双方按股权比例分担。

8、项目公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，决定公司的重大事宜。

## 三、双方权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、按投资协议、股东协议、公司章程中各方的约定行使股东权利和享受分红的权利。

2、基于国家安全及人民生命财产安全的前提下，协助政府部门对项目投资、建设、开发等全过程进行监督管理。

3、完成项目范围内的国有林场林权流转、协助其他相关林权流转和权证办理等工作，协助项目公司获取林权（不动产权登记证），获取合理的林木采伐指标。

4、涉及项目公司需融资担保的，根据融资银行的审批条件进行担保，可采用国有林场范围内的国有林地经营权和森林或林木所有权和使用权及其他经金融机构认可的可以融资的资产作为抵押物（需经过双方及金融机构认可的有资质的第三方评估公司评估）。

（二）乙方的权利和义务

1、按投资协议、股东协议、公司章程中各方的约定行使股东权利和享受分红的权利。

2、指导项目公司确定项目开发计划。

3、按照约定的股权出资比例筹集资金，按照本协议与项目公司章程的约定承担相应义务，负责主导项目公司进行项目融资，涉及融资担保的，根据融资银行的审批条件提供担保。

4、接受监理单位、检测单位、跟踪审计单位等相关机构，对本项目的管理、监督，并积极配合前述机构完成相关工作。

## 四、特别约定

1、甲乙双方应积极争取南雄市国家储备林项目的中央、省市级国储备林相关补贴、补助、贴息等政策性资金，所取得的政策性资金补贴到项目公司。

2、甲乙双方合作期满后，如继续合作，在同等条件下，项目公司具有优先权。若协商不一致而终止合作经营，双方应当共同作出股东会议决定进行清算，清算按照本合同的约定进行。

3、双方在争取中央、省市级国储林相关补贴、补助、贴息等政策性资金支持等方面加强合作，争取相关配套政策支持。包括但不限于：

（1）国家储备林抚育改培涉及间伐、择伐、病虫木清理等需要采伐林木的，应按批复的国家储备林制度方案优先安排。

（2）双方共同争取金融银行优惠贷款利率。

（3）中央预算内投资补助、贴息项目、林业改革发展资金、重点防护林中央预算内投资补助、广东省森林碳汇林抚育专项资金补助等，具体补贴、贴息、补助金额根据国家、 省、市最新颁布的政策及文件执行。

（4）双方共同协调林权流转事宜，包括储备林项目启动和未来到期续签的林权流转程序。通过协调村镇集体、农户以及非公有林场主等，将林地林木资产流转至项目公司。

4、为提高资源利用效率，在遵循互惠互利原则的基础上，为实现合同目的项目公司有权无偿使用项目公司收储或者甲方投入项目公司的国有林场范围内所有的及临近的道路、消防等基础设施（按照公平合理原则应该由项目公司承担的国有林场范围内及临近林地的道路、消防等基础设施的养护费用则由项目公司承担）。

5、项目公司运营期间产生的专利等知识产权归属项目公司所有，但双方可以无偿使用；项目公司解散注销后，由双方共同享有和使用，未经对方书面同意，任一方不得将该等知识产权以任何方式转让给任何第三方或许可任何第三方实施。

6、项目公司运营期间，必须按照适地适树原则，科学规划、合理布局经营发展储备林。涉及现有成片桉树林的，保留面积不超过改造面积的30%。

## 五、合作模式

国家储备林项目按国家和省市的国家储备林政策执行，由甲乙双方共同成立项目公司，针对国家储备林项目（三期）甲方出资比例40%，乙方出资比例60%，采用市场化方式运作机制，由项目公司自主负责投资建设及运营。

项目收益包括但不限于项目改培过程中的采伐木材收入、木材及薪材销售收入、经济林果实收入、林下经济销售收入、财政补贴资金（按照专项资金管理办法）和碳汇收入、林权移交产生的收入等。

如政府出台新的文件或者政策，按照最新文件和政策执行。

## 六、退出机制

1、若项目公司成立后，非双方主观原因项目融资存在障碍确实困难或采用新的方案、模式和方法也无法推进项目正常建设和运营，经过双方协商解除合作关系。解除合作关系，双方可选择通过项目公司清算或股权转让等方式。

2、项目公司存续期内，若出现国家法律法规、政策变化，或《国家储备林制度方案》影响项目持续运营，经甲乙双方协商一致可解除合作关系。合作关系解除，双方可选择通过项目公司清算或股权转让等方式。

3、项目公司存续期内，若出现国家、省、市林业部门对本协议所述储备林项目进行考核，考核结果不合格且经过整改后依然不合格的情况，导致不能实现本合同的目的时，甲方和乙方均拥有解除本合同的权利。如一方行使本条所述单方解除权时，项目公司应进行清算，双方应当共同作出股东会决议决定清算，清算按照本合同的约定执行。

4、通过项目公司清算退出的，项目公司应进行清算。 清算后的剩余财产按股东实缴出资比例进行分配。

5、公司股东所持股权对第三方转让时，应提前书面通知另一方股东，在同等条件下，另一方股东对其转让股东有优先受让权。未经对方书面同意，另一方不得向第三方转让其持有的公司股权（但仍属于同一实际控制人的情况除外）。

6、公司有下列情形之一的，可以解散：

（1）《公司法》或公司章程规定的解散事由出现时；

（2）股东会决议解散；

（3）因公司合并或者分立需要解散；

（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

7、非因不可抗力因素导致项目公司成立一年内，仍然无法获得国家国储林政策性银行融资的及从合作协议签订之日起8年内若未按已批复的《项目可行性研究报告》和《建设方案》的进度完成本项目建设的，则本协议自动失效，双方合作关系解除，另行签订解除合作协议，双方可选择通过项目公司清算或股权转让等方式进行处理。

## 七、本协议组成及解释顺序

1、本协议未尽事宜，由各方协商解决。经各方协商一致，可根据具体情况对本协议进行相应的补充和完善。对本协议的补充、修改和变更所形成的补充协议应作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

2、本协议的任何修改或补充本协议不一致的，以修改或补充的协议为准。

## 八、争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，各方本着友好、互利的原则协商解决；如果争议未能通过友好协商予以解决，则任何一方可以将争议提交韶关市仲裁委员会按照提交时该机构现行有效的仲裁规则进行仲裁，并遵守下列规定：

1、仲裁裁决对各方具有约束力，各方同意受其约束并遵照执行；

2、全部仲裁费用的负担由仲裁庭决定。

### 第五章 项目任务书

一、项目概况与招标范围

1.1 项目名称：南雄市国家储备林项目(三期)

1.2 招标范围：本项目的社会投资人。本项目建设单位为南雄市人民政府授权的出资代表与中标社会资本成立的项目公司，项目公司负责投资、建设、运营、维护本项目。

1.3 建设地址：项目建设范围在南雄市帽子峰国有林场、泷头国有林场、山门国有林场3个国有林场，角湾林场、主田林场、南亩林场3个联办林场以及百顺镇、全安镇、帽子峰镇等14个乡镇。

现有林改培中，主要布局在坪田镇、全安镇、南亩林场、帽子峰镇、水口镇、南亩镇、帽子峰场、澜河镇、山门林场、百顺镇、泷头林场等。

中幼林抚育中，主要布局在澜河镇、百顺镇、全安镇、帽子峰镇、坪田镇、油山镇、南亩镇、南亩林场、主田镇、山门林场、泷头林场、水口镇、角湾林场等。

1.4 建设内容与规模：项目主要包括营造林建设、支撑体系建设和产业发展。

1.4.1营造林建设

营造林总规模为383558.73亩。其中，人工林集约栽培31858.60亩，现有林改培65382.86亩、中幼林抚育286317.67亩。

1.4.2支撑体系建设

在项目区建设苗圃500亩，营林道路300km，作业步道460km，新建标志标牌120个，新建管护用房30座，购置水电管线、生产工具、有害生物防治、森林防火设备，生产运输车辆等，以及智慧林业系统、资源监测与保障系统、科技支撑等。

1.5 建设期：根据项目具体情况及实施计划项目规划分期完成，项目整体建设期时间为8年。

1.6 投资估算与资金筹措：本项目国家储备林总投资约为385139.36万元。其中：工程建设费用198827.92万元，工程建设其他费用115122.34万元，基本预备费9418.50万元。

资金来源：本项目资金采用 企业自筹 模式解决。项目资本金比例为总投资的20%（参照国发〔2015〕51号文），到位时间以项目合同约定为准。项目资本金由股东按股权比出资，剩余资金由项目公司（南雄市国储林投资有限责任公司）与中标社会资本成立的项目公司融资筹集。

项目公司股权比例：政府方出资代表占股40%，社会资本占股60%。

1.7 合作期限：70年。根据项目具体情况及实施计划，项目规划分期完成。

1.8 招标类别：投资

二、项目主要经济技术指标及建设目标：

表1 南雄市国家储备林立地类型表

| 立地类型 | 立地类型名称 | 适生树种 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平原薄层土 | 杉木、马尾松、湿地松 |
| 2 | 平原中厚层土 | 杉木、马尾松、湿地松 |
| 3 | 丘陵薄层土 | 杉木、马尾松、湿地松、木荷、枫香等 |
| 4 | 丘陵中厚层土 | 木荷、枫香、半枫荷、杉木 |
| 5 | 低山阳坡薄层土 | 木荷、枫香、半枫荷、杉木 |
| 6 | 低山阳坡中厚层土 | 木荷、枫香、半枫荷、杉木 |
| 7 | 低山阴坡薄层土 | 杉木、闽楠、红锥、青冈 |
| 8 | 低山阴坡中厚层土 | 木荷、闽楠、红锥、青冈 |
| 9 | 中山阳坡薄层土 | 杉木、枫香、木荷、青冈 |
| 10 | 中山阳坡中厚层土 | 樟树、枫香、木荷、青冈 |
| 11 | 中山阴坡薄层土 | 红豆杉、闽楠、红锥、青冈 |
| 12 | 中山阴坡中厚层土 | 木荷、闽楠、红锥、青冈 |

表2	 南雄市储备林建设项目造林模型表

| 模型号 | 模型名称 | 配置方式 | 造林密度 | 株行距 （m) | 整地方式 | 整地规格(cm) | 造林方式 | 种苗 类型 | 适宜立地类型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1 | 杉木、枫香 | 块状/带状 | 133 | 2×2.5 | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 2.4.6.8 |
| X-2 | 杉木、半枫荷 | 块状/带状 | 133 | 2×2.5 | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 2.4.6.8 |
| X-3 | 杉木、闽楠 | 块状/带状 | 133 | 2×2.5 | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 2.4.6.8 |
| X-4 | 木荷、红锥 | 块状/带状 | 110 | 2×3 | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 2.4.6.8 |
| X-5 | 闽楠、南方红豆杉 | 块状/带状 | 167 | 2×2 | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 2.4.6.8 |
| G-1 | 松类改培补植木荷、枫香 | / | 40 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 1.2.3.4 |
| G-2 | 松类改培补植红锥、青冈 | / | 30 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 4.5.6 |
| G-3 | 杉木改培补植木荷、枫香 | / | 40 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 4.5.6 |
| G-4 | 杉木改培补植闽楠、红锥 | / | 30 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 4.5.6 |
| G-5 | 软阔类改培补植木荷、枫香 | / | 30 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 2.4.6.8 |
| G-6 | 针叶混改培补植红锥、青冈 | / | 30 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 1.2.3.4 |
| G-7 | 针阔混、阔叶混改培补植闽楠、南方红豆杉 | / | 30 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 4.5.6 |
| F-1 | 松类改培补植木荷、枫香 | / | 20 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 4.5.6 |
| F-2 | 松类抚育+补植 | / | / | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 4.5.6 |
| F-3 | 松类抚育 | / |  | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 2.4.6.8 |
| F-4 | 杉木幼林抚育 | / | 20 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 1.2.3.4 |
| F-5 | 杉木中龄林抚育+补植 | / | 20 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 4.5.6 |
| F-6 | 杉木中龄林抚育 | / | / | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 4.5.6 |
| F-7 | 软阔类抚育 | / | 20 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 4.5.6 |
| F-8 | 针阔混、阔叶混抚育+补植 | / | 20 | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 2.4.6.8 |
| F-9 | 针阔混、阔叶混抚育+补植 | / | / | / | 穴状 | 60×60×50 | 植苗 | 裸根苗 容器苗 | 1.2.3.4 |

表3	 人工林集约栽培分乡镇分模型面积统计表

单位：亩

| 乡镇/模型 | 杉木、枫香 | 杉木、半枫荷 | 杉木、闽楠 | 木荷、红锥 | 闽楠、 南方红豆杉 | 乡镇/模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 7371.46 | 6347.32 | 6077.22 | 5950.04 | 6112.56 | 31858.6 |
| 百顺镇 | 1390.03 |  |  |  | 29.43 | 1419.46 |
| 邓坊镇 |  |  |  | 1898.27 |  | 1898.27 |
| 古市镇 |  | 1783.45 | 1315.31 |  |  | 3098.76 |
| 江头镇 |  |  | 31.55 |  |  | 31.55 |
| 角湾林场 | 3189.1 |  | 1644.74 |  | 2834.08 | 7667.92 |
| 界址镇 | 16.41 |  |  |  |  | 16.41 |
| 澜河镇 |  |  | 378.78 |  |  | 378.78 |
| 泷头林场 |  |  |  |  |  |  |
| 帽子峰场 |  |  |  | 3.6 |  | 3.6 |
| 帽子峰镇 |  | 120.73 | 59.49 | 1464.07 |  | 1644.29 |
| 南亩林场 |  |  | 178 | 83.09 |  | 261.09 |
| 南亩镇 |  | 712.35 | 666.54 | 275.3 |  | 1654.19 |
| 坪田镇 | 1071.16 | 1249.08 |  | 1725.83 | 1346.75 | 5392.82 |
| 全安镇 | 829 | 971.35 | 51.28 |  |  | 1851.63 |
| 山门林场 |  |  | 50.07 |  |  | 50.07 |
| 水口镇 | 875.76 | 1510.36 | 345.7 |  |  | 2731.82 |
| 乌迳镇 |  |  |  |  |  |  |
| 油山镇 |  |  | 1355.76 | 499.88 |  | 1855.64 |
| 珠玑镇 |  |  |  |  |  |  |
| 主田镇 |  |  |  |  | 1902.3 | 1902.3 |

表4	 现有林改培分乡镇分模型面积统计表

单位：亩

| 乡镇/模型 | G-1 | G-2 | G-3 | G-4 | G-5 | G-6 | G-7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 18213.59 | 11449.72 | 16081.32 | 8988.62 | 1764.51 | 3725.22 | 5159.88 | 65382.86 |
| 百顺镇 | 707.88 |  | 39.71 | 36.52 |  | 37.17 | 818.91 | 1640.19 |
| 邓坊镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 古市镇 |  |  |  |  | 281.4 |  |  | 281.4 |
| 江头镇 |  |  | 255.36 | 211.1 | 72.04 |  |  | 538.5 |
| 角湾林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 界址镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澜河镇 | 83.41 | 192.65 | 1773.87 | 674.83 |  | 1045.8 | 502 | 4272.56 |
| 泷头林场 |  |  | 1242.79 |  | 12.12 | 209.69 | 36.07 | 1500.67 |
| 帽子峰场 | 65.14 |  | 1261.8 | 3404.9 |  |  | 78.28 | 4810.12 |
| 帽子峰镇 | 1249.73 | 28.1 | 3386.71 | 1358.56 |  | 515.13 | 85.49 | 6623.72 |
| 南亩林场 | 61.19 | 1023.69 | 3569.83 | 1433.28 | 314.48 | 770.19 | 958.06 | 8130.72 |
| 南亩镇 | 1718.52 | 592.23 | 1159.96 | 281.67 | 933.31 |  | 221.99 | 4907.68 |
| 坪田镇 | 6339.91 | 7119.81 | 50.6 |  |  | 277.9 |  | 13788.22 |
| 全安镇 | 1806.25 | 2255.95 | 3069.7 | 1181.6 |  |  | 2087.33 | 10400.83 |
| 山门林场 |  | 87.27 | 228.67 | 406.16 | 151.16 | 869.34 | 23.82 | 1766.42 |
| 水口镇 | 5989.69 | 150.02 |  |  |  |  |  | 6139.71 |
| 油山镇 | 191.87 |  | 42.32 |  |  |  | 234.86 | 469.05 |
| 珠玑镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主田镇 |  |  |  |  |  |  | 113.07 | 113.07 |

表5  中幼林抚育建设规模表

单位：亩

| 乡镇/模型 | F-1 | F-2 | F-3 | F-4 | F-5 | F-6 | F-7 | F-8 | F-9 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 21231.5 | 4955.44 | 93368.5 | 16715.4 | 5474.33 | 2012.2 | 23451.97 | 20576.01 | 98531.98 | 286317.27 |
| 百顺镇 | 2136.48 | 492.87 | 8031.79 | 733.46 | 800.05 | 369.23 | 1531.04 | 499.28 | 24046.8 | 38641 |
| 邓坊镇 | 621.39 |  | 698.19 |  |  |  |  |  | 101.96 | 1421.54 |
| 古市镇 |  |  |  |  |  | 214.5 |  |  | 1110.57 | 1325.07 |
| 江头镇 | 187.13 | 177.27 | 2009.84 |  |  |  | 374.15 | 529.82 | 64.58 | 3342.79 |
| 角湾林场 | 1107.8 | 207.28 | 1120.61 | 588.17 | 631.59 |  | 1948.35 |  |  | 5603.8 |
| 界址镇 | 133.27 |  | 1785.78 |  |  |  |  |  |  | 1919.05 |
| 澜河镇 | 137.47 |  | 20070.5 | 3938.52 | 357.83 | 33.56 | 1515.11 | 97.93 | 41654.16 | 67805.1 |
| 泷头林场 |  |  | 3785.64 | 1488.68 |  |  | 489.95 |  |  | 5764.27 |
| 帽子峰场 |  |  | 1437.03 | 666.7 | 425.57 | 1005.26 | 42.61 |  | 234.52 | 3811.69 |
| 帽子峰镇 | 822.4 | 34.48 | 11467.8 | 4849.42 | 176.25 |  | 1857.14 | 170.89 | 12179.58 | 31557.93 |
| 南亩林场 | 746.69 | 278.03 | 577.9 | 1350.43 | 754.64 | 92.26 | 2702.63 | 3276.42 | 938.95 | 10717.95 |
| 南亩镇 | 324.91 |  | 5009.89 | 491.73 | 995.74 | 45.7 | 2155.8 | 3530.61 | 1460.38 | 14014.76 |
| 坪田镇 | 999.48 | 578.14 | 5230.97 | 47.44 | 200.82 |  | 4248.92 | 11828.37 | 1535.97 | 24670.11 |
| 全安镇 | 6860.55 | 1162.79 | 10820 | 1655.04 | 448.43 |  | 4921.45 | 233.94 | 11357.74 | 37459.89 |
| 山门林场 | 526.69 |  | 4605.47 | 266.98 | 683.41 | 233.36 | 419.9 | 146.9 |  | 6882.71 |
| 水口镇 | 542.77 | 53.3 | 4470.31 |  |  |  | 697.7 |  |  | 5764.08 |
| 乌迳镇 |  | 134.7 |  |  |  |  |  |  |  | 134.7 |
| 油山镇 | 5824.94 | 1790.22 | 8501.64 | 559.18 |  |  | 476.5 | 261.85 |  | 17414.33 |
| 珠玑镇 | 259.52 | 46.36 |  |  |  |  |  |  |  | 305.88 |
| 主田镇 |  |  | 3745.15 | 79.65 |  | 18.33 | 70.72 |  | 3846.77 | 7760.62 |

表6  南雄市国家储备林建设苗木需求量表

| 序号 | 树种 | 株数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 794.40 | 万株 |
| 1 | 半枫荷 | 20.95 | 万株 |
| 2 | 枫香 | 140.25 | 万株 |
| 3 | 红锥 | 84.62 | 万株 |
| 4 | 闽楠 | 114.2 | 万株 |
| 5 | 木荷 | 155.19 | 万株 |
| 6 | 南方红豆杉 | 58.47 | 万株 |
| 7 | 青冈 | 22.76 | 万株 |
| 8 | 杉木 | 197.96 | 万株 |

三、规范指标

3.1法律法规

（1）《中华人民共和国森林法》（2019年）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019年）；

（3）《中华人民共和国水土保持法》（2010年）；

（4）《中华人民共和国水法》（2010年）；

（5）《中华人民共和国农村土地承包法》（2018年）；

（6）《中华人民共和国环境保护法》（20104年）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）；

（8）《中华人民共和国森林法实施条例》（2019年）；

（9）《森林采伐更新管理办法》（2011年）；

（10）《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34 号）；

（11）《广东省生态公益林更新改造管理办法》（2018年）；

（12）《广东省林地林木流转办法》（2017年）；

（13）《广东省林业局关于林木采伐的管理办法》（2021年）；

3.2文件与通知

（1）《国家林业和草原局世行中心（速丰办）关于印发<国家储备林树种目录>（2019版）的通知》（林丰管字〔2020〕4号）；

（2）《国家林业局关于印发<国家储备林建设规划（2018-2035年）>的通知》（林规发〔2018〕33号）；

（3）《国家林业局关于印发<国家储备林制度方案>的通知》（林规发〔2015〕192 号）；

（4）《国家林业局关于印发<国家储备林划定办法（试行）>的通知》（办丰字〔2014〕43号）；

（5）《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；

（6）《关于提供利用开发银行贷款建设国家储备林基地有关材料的函》（林丰管函〔2015〕1号）；

（7）《国家林业局办公室财政部办公厅关于做好国家储备林建设工作的通知》（办规字〔2015〕117号）；

（8）《关于进一步利用开发性和政策性金融推进林业生态建设的通知》（发改农经〔2017〕140号）；

（9）《国家林业和草原局世行中心（速丰办）关于印发<国家储备林树种目录>（2019版）的通知》（林丰管字〔2020〕4号）；

（10）财政部  国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2021〕39号）；

（11）《广东省林业局关于开展天然林核查和完善落界工作的通知》（粤林函〔2021〕160 号）；

3.3规范与标准

（1）《主要造林树种苗木质量分级》 (GB 6000）；

（2）《森林抚育规程》（GB/T 15781）；

（3）《造林技术规程》（GB/T 15776）；

（4）《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3）；

（5）《森林采伐作业规程》（LY/T 1646）；

（6）《低效林改造技术规程》（LY/T 1690）；

（7）《人工造林质量评价指标》（LY/T1844）；

（9）《大径级用材林培育导则》（LY/T 2118）；

（10）《国家储备林改培技术规程》（LY/T 2787）；

（11）《主要树种龄级与龄组划分》（LY/T 2908）；

（12）《营造林工程建设项目文件组成和深度要求（试行）》（LY5141-99）；

（13）《南方地区幼林抚育技术规程》（LY/T 2833-2017）；

（13）《广东省营造林工程定额与造价》（DB 44/T 773-2010）；

（14）《林业生态工程施工监理技术规程》（DB 44/T 2287-2021）；

（15）《广东省森林资源规划设计调查技术规程》（DB 44/T 2149-2018）；

3.4其他基础资料

（1）《国家储备林建设规划（2018-2035年）》（国家林业局2018）；

（2）《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（3）《广东省林业保护发展“十四五”规划》；

（4）《南雄市土地利用总体规划》(2010-2020年)；

（5）《南雄市国家储备林建设总体规划》（2020-2031年）。

四、建设目标

通过集约人工林栽培、现有林改培、中幼林抚育，培育乡土用材林、珍贵树种和大径级用材林，改善南雄现有森林的树种组成、林龄结构和空间结构，精准提升森林质量，形成树种搭配基本合理、结构相对优化的森林资源储备体系，提高木竹材供应能力，增加珍稀和大径木材资源储备，保障国家木材安全和区域经济可持续发展。

项目建设期内，建设国家储备林383558.73亩，其中人工林集约栽培林31858.60亩，现有林改培65382.86亩，中幼林抚育286317.27亩。通过科学合理的经营，项目期30年内，根据各树种的轮伐期、出材率、径阶比等进行估算，预计生产木材474.68万立方米，薪材143.08万吨，毛竹10336.94万条，中草药15.54万吨，优质良种壮苗5600万株。

五、项目布局

按照《广东省南雄市国家储备林建设总体规划（2020-2031年）》要求，根据小班地块现地调查情况，结合南雄市最新森林资源数据和产业发展现状、规划，综合南雄市林业局、南雄市国家储备林建设相关单位意见以及林农林业企业建议，进行项目布局。

5.1营造林布局

5.1.2 实地核查，确定地块

根据项目参建单位提供的小班地形图，结合南雄市最近二类调查数据，方案编制人员进行实地核查。一是采用全球卫星定位系统（GPS）进行小班面积实地测量，对于不符合储备林建设的地段面积予以扣除。二是对每个小班的地类、土壤、林分、主要树种种类和生长情况等进行详细的实地调查并记录。三是根据各小班实际情况，分别人工林集约栽培、现有林改培进行归类，确定下步建设内容。实地核查，地块确定结果详见附表1：项目营造林小班情况调查表。

5.1.2营造林布局

根据上述实地核查结果，本项目营造林地主要分布在南雄市北部片区和南部片区的丘陵以及低山地区，涉及帽子峰国有林场、泷头国有林场、山门国有林场3个国有林场，角湾、主田、南亩3个联办林场以及分布在百顺镇、全安镇、帽子峰镇等17个乡镇。详见表5-1和附图4、5。

（1）人工林集约栽培布局

根据实地核查结果，选择水肥条件较好的宜林荒山荒地、采伐迹地、火烧迹地、其它无立木林地作为人工林集约栽培地。

经汇总，本项目人工林集约栽培主要布局在角湾林场、坪田镇、古市镇、水口镇、主田镇、邓坊镇、油山镇、全安镇、南亩镇、帽子峰镇、百顺镇等。详见附图5。

（2）现有林改培布局

南雄市森林面积大，但是树种相对单一、森林质量不高，因此现有林中可用来改培的面积比较大。根据实地调查结果，本项目主要选择郁闭度中龄林及以上的杉木、马尾松、针叶混交林、针阔混、阔叶混等林分，并且相对集中连片的林分作为改培对象。

经汇总，本次现有林改培主要布局在坪田镇、全安镇、南亩林场、帽子峰镇、水口镇、南亩镇、帽子峰场、澜河镇、山门林场、百顺镇、泷头林场等。

（3）中幼林抚育布局

根据实地调查结果，本项目主要选择郁闭度为杉木、马尾松以及针叶混、针阔混、阔叶混等中幼龄林分，并且相对集中连片的林分作为抚育对象。

经汇总，本次中幼林抚育主要布局在澜河镇、百顺镇、全安镇、帽子峰镇、坪田镇、油山镇、南亩镇、南亩林场、主田镇、山门林场、泷头林场、水口镇、角湾林场等。

表1	南雄市国家储备林项目各乡镇（林场）面积统计表

| 乡镇/林场 | 总计 | 新造 | 改培 | 抚育 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 383558.73 | 31858.6 | 65382.86 | 286317.27 |
| 百顺镇 | 41700.65 | 1419.46 | 1640.19 | 38641 |
| 邓坊镇 | 3319.81 | 1898.27 |  | 1421.54 |
| 古市镇 | 4705.23 | 3098.76 | 281.4 | 1325.07 |
| 江头镇 | 3912.84 | 31.55 | 538.5 | 3342.79 |
| 角湾林场 | 13271.72 | 7667.92 |  | 5603.8 |
| 界址镇 | 1935.46 | 16.41 |  | 1919.05 |
| 澜河镇 | 72456.44 | 378.78 | 4272.56 | 67805.1 |
| 泷头林场 | 7264.94 |  | 1500.67 | 5764.27 |
| 帽子峰场 | 8625.41 | 3.6 | 4810.12 | 3811.69 |
| 帽子峰镇 | 39825.94 | 1644.29 | 6623.72 | 31557.93 |
| 南亩林场 | 19109.76 | 261.09 | 8130.72 | 10717.95 |
| 南亩镇 | 20576.63 | 1654.19 | 4907.68 | 14014.76 |
| 坪田镇 | 43851.15 | 5392.82 | 13788.22 | 24670.11 |
| 全安镇 | 49712.35 | 1851.63 | 10400.83 | 37459.89 |
| 山门林场 | 8699.2 | 50.07 | 1766.42 | 6882.71 |
| 水口镇 | 14635.61 | 2731.82 | 6139.71 | 5764.08 |
| 乌迳镇 | 134.7 |  |  | 134.7 |
| 油山镇 | 19739.02 | 1855.64 | 469.05 | 17414.33 |
| 珠玑镇 | 305.88 |  |  | 305.88 |
| 主田镇 | 9775.99 | 1902.3 | 113.07 | 7760.62 |

5.2支撑体系布局

国家储备林建设标准高、投入多，对基地内经营道路、森林防火、病虫害防治、科技推广应用、信息监测等支撑体系的要求要相应提高。项目区国有林场与非公有制林场现有配套支撑基础设施建设不足或简易，本次按照国家、广东省、韶关市和南雄市有关规范、规定，在储备林营造林地块布局提升相应支撑体系，重点在森林火灾高危林区和病虫害高发区建设苗圃、营林道路，灌溉、有害生物防治、护林防火、标识标牌、管护用房、资源监测以及科技支撑等。

### 第六章 投标文件格式

投标文件封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 年 月 日 时 分之前不得启封

一、自查表

1、资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备有关规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人资格声明函）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人资格声明函）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人资格声明函）； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标人资格声明函）； （6）法律、行政法规规定的其他条件（提供投标人资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供投标人资格声明函）； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（提供投标人资格声明函）； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人 名 称（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2、符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 4 | 有效期为投标截止之日起90天内。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 5 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 6 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 7 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人 名 称（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3、商务评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经验 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 企业荣誉 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 企业获奖 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 拟投入团队人员情况 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 注册资本 |  | 见投标文件（）页 |
| 6 | 财务能力 |  | 见投标文件（）页 |
| 7 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人 名 称（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4、技术评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金筹措方案及保证措施 | 请描述。 | 见投标文件（）页 |
| 2 | 资金到位及使用计划 | 请描述。 | 见投标文件（）页 |
| 3 | 项目定位及理解 | 请描述。 | 见投标文件（）页 |
| 4 | 规划方案及运营内容分析 | 请描述。 | 见投标文件（）页 |
| 5 | 重难点分析 | 请描述。 | 见投标文件（）页 |
| 6 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 | 请描述。 | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人 名 称（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职    务：

日    期：    年   月   日

投  标  函

广东省广大工程顾问有限公司:

我方确认收到贵方           （项目名称）        采购相关服务的招标文件（项目编号：       ），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和采购代理机构。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

日期：

投标人资格声明函

广东省广大工程顾问有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布                  项目（项目编号：___________）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司具备有关规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：_____________　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_________

单位地址：_____________　                             单位公章：____________

邮政编码：____________　　　　　　　                  日期：____________

联系电话：____________

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明书》

投标人名称（盖公章）：___________________________

地      址：___________________________

法定代表人（签字或盖章）：________________           签字日期：____________

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：___________________________

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明，有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称：（盖公章）_____________________

地    址：__________________________

日    期：___________________________

投标保证金缴纳证明

（缴纳证明文件复印件）

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期:

开标一览表

项目名称：______________

项目编号：_______________

| 序号 | 投标人名称 | 合作期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中。

投 标 人 名 称（盖章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日    期：    年   月   日

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 联系方式 | 法人代表姓名 |  | 电话/技术职称 |  |  |
|  | 授权代表姓名 |  | 电话/职务 |  |  |
| 成立时间 |  | 经济类型 |  | 登记机关 |  |
| 邮编 |  | 联系人姓名电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置(单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备等) |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | ㎡ |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | ㎡ |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入（万元） | 收入总额（万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |

### 注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备、财务状况等。

### 2、投标人可提供上述情况的证明材料。

### 3、如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期:

项目任务书响应一览表

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (响应投标人应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人没有列出的内容或提交空表的，评标委员会可视为完全响应招标文件要求。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期:

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 职称 | 专业工龄 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |

注：如评分表要求提供相关证明文件的，则需要提供相关证明文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期:

项目经验

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目规模 | 合同总价 （万元） | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：如评分表要求提供相关证明文件的，则需要提供相关证明文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期:

实施方案

投标人自行编制。

招标代理服务费承诺书

致：广东省广大工程顾问有限公司

如果我方在贵公司组织的    （项目名称）     （项目编号：        ）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付，并在此同意和要求采购人（应广东省广大工程顾问有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

投标人认为需要提供的其他相关证明文件

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）