《韶关市南雄市湖口镇长市村等3个村全域土地综合整治试点（一般调整）》

公示稿

# 一、项目概况

本方案整治区域为湖口镇太和村、湖口村、长市村3个行政村，整治区域面积约为2387.5107公顷。整治实施期限为2023年至2025年。

# 二、整治目标

按照“全域规划、整体设计、综合治理”的思路，针对实施区域内的发展诉求与各类空间之间的矛盾，通过科学腾挪空间推动整治区域空间布局优化，统筹推进农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和乡村风貌提升，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地节约集约利用，解决一二三产业融合发展用地不足问题，改善农村生态环境，助推乡村振兴。

# 三、工作内容

本方案以破解耕地碎片化、空间布局无序化、资源利用低效化三大难题为突破口，紧扣“良田连片、村庄集中、产业集聚、生态优美”目标，统筹推进农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复、乡村风貌提升以及产业导入等5种类型整治项目。

（1）农用地整理

为增加耕地数量、提高耕地质量，本实施方案实施农用地整理项目共429.6080公顷，可新增耕地面积44.8419公顷，有效解决农田破碎化，促进耕地的集中连片。其中包括在整治区域开展补充耕地44.8423公顷，补充耕地的主要来源为园地和林草地；高标准农田建设350.2764公顷；农用地设施提升主要为开展土地平整工程，完善灌排设施、道路工程和其他相关设施配套，并进行灌排设施维护保养等。此外，结合广东省南雄市耕地保护网格管理试点的要求，构建完善的耕地监测监管体系，获取实时、准确的耕地信息。依托遥感高新技术，构建高频率、高精度、低成本的监测体系；建设“互联网+”监管平台，分层分级共享数据，实现监管智能化，通过“天上看、地上查、网上管”，使耕地保护监测监管日常化、制度化、网格化。

（2）建设用地整理

为盘活闲置建设用地，促进土地利用价值最大化，增添乡村发展活力，推进美丽乡村建设。计划开展建设用地整理项目面积共13.3342公顷，主要包括在长市村建设广东长市乡村振兴人才驿站、湖口镇示范性康园中心等项目，完善乡村公共服务设施，提升人居环境，助力乡镇城镇化发展。

（3）乡村生态保护修复

以自然修复为主、人工修复为辅的原则，进行整体保护、系统修复、综合治理。主要包括在整治区太和村进行山塘除险加固清淤工程，消除地灾隐患，治理点共为7处；计划长市村、湖口村流域治理工程，对河道进行清淤和水环境治理，治理长度为11.01千米；计划在湖口镇实施除险加固工程，对部分山塘进行清淤和堤坝加固。

（4）乡村风貌提升

依托碧道建设工程、太和村美丽乡村村道拓宽项目、南雄市长市至积塔公路改建工程、湖口镇全域土地综合整治公共基础设施建设项目等项目推进，沿线村庄进行改造，包括村落的农房微改造，乡道巷道等路面硬化改造，排污排水渠建设及改造，污水处理设施建设等，为发展美丽乡村奠定基础。

（5）产业导入

依托独特的自然资源禀赋，谋划了南雄市湖口镇雄酱坊运营合作项目、南雄市长市村长浦驿站民宿建设项目、南雄市丝苗米省级现代农业产业园（扩容提质）等产业项目，带动乡村经济发展，提升民众生活水平，增加经济效益。